CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL BAJO LA  MODALIDAD DE CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

DE LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS RELATIVOS A: “SUPERVISIÓN EN LOS TRABAJOS DE  CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD 601 DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO, DR. EDUARDO LICEAGA ETAPA 2 EN BASE AL PROYECTO EJECUTIVO AUTORIZADO”

BASES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELABORADAS CONFORME A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 11 DE AGOSTO DE 2014, Y  SU REGLAMENTO PUBLICADO EL 28 DE JULIO DEL 2010 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.

ÍNDICE

CAPITULO 1:	INFORMACIÓN GENERAL	7

1.1.	INFORMACIÓN GENERAL	7

CAPITULO 2:	OBJETO Y TIPO DE CONTRATACIÓN	7

2.1.	OBJETO DEL PROCEDIMIENTO	7

2.2.	TIPO DE CONTRATACIÓN Y ORIGEN DE LOS FONDOS	7

CAPITULO 3:	CONDICIONES DE CONTRATO…………………………………………………	9

3.1.	ALCANCES DELOS SERVICIOS DE LA PRESENTE CONVOCATORIA	………… 9

3.2.	PLAZO DE EJECUCIÓN	9

3.3.	FORMA DE PAGO	9

3.4.	AJUSTE DE COSTOS	11

3.5.	PENAS CONVENCIONALES	11

3.6.	INFORMACIÓN SOBRE OBLIGACIÓN DE TRABAJO	12

3.7.	ANTICIPO	13

3.8.	SUBCONTRATACIÓN	13

CAPITULO 4:	INFORMACIÓN SOBRE LA CONVOCATORIA	13

4.1.	INFORMACIÓN SOBRE LA CONVOCATORIA	14

4.2.	DISPONIBILIDAD DE LA CONVOCATORIA	15

4.3.	COSTO DE LA CONVOCATORIA	15

4.4.	ANEXOS A LA CONVOCATORIA	15

4.5.	CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO	15

CAPITULO 5:	ASPECTOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS DE LA CONVOCATORIA	16

5.1.	VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS	16

5.2.	LUGAR DE LA JUNTA DE ACLARACIONES	16

5.3.	ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES	16

CAPITULO 6:	PREPARACIÓN DE LAS PROPOSICIONES	17

6.1.	REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LAS PERSONAS                                                                      QUE PARTICIPEN EN EL PROCEDIMIENTO	18

6.2.	IDIOMA	26

6.3.	MONEDA EN QUE DEBERÁ PRESENTAR LA PROPUESTA ECONÓMICA	26

6.4.	CONDICIONES NO NEGOCIABLES	26

6.5.	CONTENIDO NACIONAL DEL VALOR DE LOS SEVICIOS	27

CAPITULO 7:	CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN	27

7.1.	PROPOSICIONES CONDICIONADAS	27

7.2.	CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN	27

7.3.	REQUISITOS PARA LA ACEPTACIÓN DE PROPOSICIONES	28

7.4.	PARTICIPACIÓN CONJUNTA	23

7.5.	GUÍA PARA PRESENTAR LA PROPOSICIÓN (LEGAL, TÉCNICA Y ECONÓMICA)	30

7.5.1.	DOCUMENTACIÓN LEGAL	30

7.5.2.       DOCUMENTACIÓN TÉCNICA            26

7.5.3.	DOCUMENTACION ECONÓMICA	27

CAPITULO 8:	PROCEDIMIENTO LICITATORIO	37

8.1.	ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES	37

8.2.	CARACTERÍSTICAS DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS                                   PROPOSICIONES	37

8.3.	CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES	38

8.4.	ASPECTOS TÉCNICOS	38

8.5.	ASPECTOS ECONÓMICOS	39

8.6.	CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN	42

8.7.	CAUSALES DE DESECHAMIENTO	43

8.8.	DICTAMEN Y ACTO DE FALLO	44

CAPITULO 9:	CASOS EN QUE EL PROCEDIMIENTO  NO SE CONCLUYE	47

9.1.	PROCEDIMIENTO DESIERTO	41

9.2.	CANCELACIÓN DEL PROCEDIMIENTO	41

9.3.	SUSPENSIÓN Y NULIDAD PARCIAL O TOTAL                                                                                          DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	41

CAPITULO 10:	CAPITULO 10: CONTRATO	42

10.1.	DE LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO	42

10.2.	GARANTÍAS	42

10.3.	CIRCUNSTANCIAS PREVISIBLES.	49

10.4.	TESTIGO SOCIAL	50

10.5.	BITÁCORA ELECTRÓNICA 	50

10.6.	NORMAS PARA LOS CONTRATISTAS Y SU PERSONAL 	50

10.6.1.	OBLIGACIONES	51

10.6.2.	PROHIBICIONES	52

10.6.3.	PREVENCIÓN	53

10.6.4.	SEGURIDAD	53

CAPITULO 11:	INCONFORMIDADES	55

11.1.	INCONFORMIDADES	49

CAPITULO12: DOCUMENTOS ANEXOS.............................................................................S/N

12.1. DOCUMENTOS ANEXOS.............................................................................................. S/N

- DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

Para los fines de las presentes convocatoria, en lo sucesivo se entenderá por:

- COMPRANET: El Sistema electrónico de información pública gubernamental sobre obras públicas y servicios relacionados con las mismas, integrado entre otra información, por los programas anuales en la materia, de las Dependencias y Entidades; el registro único de contratistas; el padrón de testigos sociales; el registro de contratistas sancionados; las convocatorias al procedimiento de invitación a cuando menos tres personas  y sus modificaciones; las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de fallo; los testimonios de los testigos sociales; los datos de los contratos y los convenios modificatorios; las adjudicaciones directas; las resoluciones de la instancia de inconformidad que hayan causado estado, y las notificaciones y avisos correspondientes. Dicho sistema será de consulta gratuita y constituirá un medio por el cual se desarrollarán procedimientos de contratación.

El Sistema estará a cargo de la Secretaría de la Función Pública, a través de la unidad administrativa que se determine en su reglamento, la que establecerá los controles necesarios para garantizar la inalterabilidad y conservación de la información que contenga.

- CONTRATISTA: La persona que celebre contratos de obras públicas y/o de servicios relacionados con las mismas.

- HOSPITAL: Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”

- I.M.S.S.: El Instituto Mexicano del Seguro Social.

- LEY: La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 4 de enero de 2000, incluyendo sus reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación, inclusive las del 11 de Agosto de 2014.

- LICITANTE: La persona que participe en cualquier procedimiento de licitación pública, o bien de invitación a cuando menos tres personas.

- LFRASP: Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

- PEF: Presupuesto  de Egresos de la Federación aprobado por la H. Cámara de Diputados para el presente ejercicio.

- PROYECTO ARQUITECTÓNICO: El que define el espacio físico requerido conforme al programa Médico-Arquitectónico, la forma, estilo arquitectónico, distribución y el diseño funcional de una obra, el cual se expresará por medio de planos, memorias, maquetas, perspectivas y dibujos artísticos, entre otros.

- PROYECTO EJECUTIVO: El conjunto de planos y documentos que conforman los proyectos arquitectónico y de ingenierías de una obra o estudio, el catálogo de conceptos, programa de obra, presupuesto, volúmenes de obra y números generadores, especificadores de construcción, normas técnicas, así como las descripciones e información suficientes para que ésta se pueda interpretar y llevar a cabo.

- PROYECTO DE INGENIERÍAS: El que comprende los planos constructivos, memorias de cálculo y descriptivas, especificaciones generales y particulares aplicables, así como plantas, alzados, secciones y detalle, que permitan llevar a cabo la obra civil, eléctrica, mecánica o de cualquier otra especialidad.

- PROYECTO INTEGRAL: El que incluye el proyecto ejecutivo y la ejecución de la obra correspondiente, hasta su entrega.

- REGLAMENTO: El Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 20 de agosto de 2001 y sus reformas del día 29 de noviembre de 2006, en la parte que no se contrapongan con las reformas a la ley publicadas el día 28 de mayo de 2009 y  28 de julio del 2010  en el Diario Oficial de la Federación.

- S.F.P: Secretaría de la Función Pública.

- S.H.C.P.: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

CONVOCATORIA

CAPITULO 1: INFORMACIÓN GENERAL

  - INFORMACIÓN GENERAL

El presente documento contiene las bases de la convocatoria para la contratación de servicios relacionados con la obra pública mediante el procedimiento de Invitacion a Cuando Menos Tres Personas, a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, Clave No: IO-012NBD0002-I2-2015, para los servicios de “SUPERVISIÓN EN LOS TRABAJOS DE  CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD 601 DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO, DR. EDUARDO LICEAGA ETAPA 2 EN BASE AL PROYECTO EJECUTIVO AUTORIZADO”, UBICADO EN DR. BALMIS N° 148, COL. DOCTORES, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C.P. 06720, MÉXICO, D.F., emitidas por el Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, poniendo a disposición de los licitantes a través de la página WEB de la institución y en CompraNet copia del texto de la convocatoria, para desarrollar los servicios objeto de las mismas. Lo anterior de acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 134 Constitucional, Artículos 4 fracción V, 27 fracción II, 41, 43 y 44 de la Ley y Artículos 33, 34, 44, 45 apartado A, 60, 61, 64 apartado A y 65 apartado A; 131; 132; 133; 136; 137, 178 al 220 del Reglamento. El alcance de los servicios a que se refiere este procedimiento de invitación a cuando menos tres personas se sujetará a lo establecido en los alcances y demás requisitos previstos en esta convocatoria.

SISTEMA

FECHA DE PUBLICACION

CAPITULO 2: OBJETO Y TIPO DE CONTRATACIÓN

  - OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.

El objeto del presente procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas, con Clave  No: IO-012NBD0002-I2-2015, es la contratación de los servicios correspondientes al “SUPERVISIÓN EN LOS TRABAJOS DE  CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD 601 DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO, DR. EDUARDO LICEAGA ETAPA 2 EN BASE AL PROYECTO EJECUTIVO AUTORIZADO”, UBICADO EN DR. BALMIS N° 148, COL. DOCTORES, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C.P. 06720, MÉXICO, D.F.

  - TIPO DE CONTRATACIÓN Y ORIGEN DE LOS FONDOS

La forma de contratación será a Precios Unitarios y tiempo determinado.

Los contratos a precios unitarios se sujetarán a lo dispuesto por los Artículos 45, Fracción I, de la Ley y Artículos 79 al 88 de su Reglamento.

Las erogaciones que se deriven de la convocatoria del presente procedimiento de invitación a cuando menos tres personas serán cubiertas por Recursos Federales de la Entidad a través de la Partida Presupuestal  62903 “Servicios de Supervisión de Obras”, con cargo al Proyecto No. 1212NBD0001 mismos que serán ejercidos durante el Ejercicio Presupuestal 2015.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley, en este procedimiento de invitación a cuando menos tres personas no podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 31 Fracción XIV y XV, 51 y 78 de la Ley.

Asimismo, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 51 de la Ley, la Entidad se abstendrá de recibir proposiciones o adjudicar contrato alguno con las personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la SFP, en los términos del Título Sexto de la Ley, y Título Quinto de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como de los demás supuestos establecidos en el mismo artículo.

- CAPITULO 3: CONDICIONES DE CONTRATO

  - ALCANCES DE LOS SERVICIOS DE LA PRESENTE  CONVOCATORIA

Los alcances de los servicios de la presente convocatoria, se presentan en los Términos de Referencia, anexo de la presente convocatoria. A manera de resumen, a continuación se enlistan los rubros que engloba el alcance señalado en los términos de referencia antes mencionados:

  - Supervisión del Proyecto Ejecutivo

  - Supervisión de las Obras y Servicios asociados al Proyecto de Inversión Correspondiente

  - Servicios de Director Responsable Obra y Corresponsables.

  - PLAZO DE EJECUCIÓN

El Plazo de  Ejecución de los servicios es el siguiente:

| Fecha Estimada de inicio | Fecha Estimada de terminación | Días naturales |
| --- | --- | --- |
| 18 de Mayo de 2015 | 31 de Diciembre de 2015 | 228 días |

  - FORMA DE PAGO

El Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”  pagará los servicios objeto del Contrato, en Moneda Nacional mediante la formulación de estimaciones sujetas al avance del Programa de los servicios a realizar. Por su parte el Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”,  cubrirá a la contratista el importe de los pagos mediante transferencia electrónica de acuerdo a los requisitos que establezca la convocante, dentro de un plazo no mayor de 20 días naturales contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de la Entidad, situación que deberá asentarse en la estimación correspondiente y en la Bitácora Electrónica y/o Convencional de Servicios Relacionados con la Obra Pública para la Administración Pública Federal.

De las estimaciones que se cubran al contratista por servicios ejecutados, serán descontados los derechos señalados en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos relativos a la prestación de servicios de vigilancia, inspección y control de las obras, como servicio que realiza la Secretaría de la Función Pública.

El pago por parte de la Entidad de las estimaciones de los servicios ejecutados  será efectivo en un plazo no mayor a veinte días naturales contados a partir de la fecha de elaboración del contra recibo expedido por la Dirección de Recursos Financieros a través de la Subdirección de Tesorería ubicada en la Calle de Doctor Balmis No. 148, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06720, México Distrito Federal. Y con estricto apego a lo señalado en el Reglamento en sus artículos 127; 128; 129; 130; 131; 132 fracciones I,II,III, y V; 133, 136.

El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los trabajos, ya que la entidad tendrá el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

Las estimaciones de los servicios ejecutados se deberán formular con una periodicidad no mayor de un mes. Las cuáles serán presentadas por el "Contratista”, a la Residencia de Obra Civil dentro de los seis días naturales siguientes de la fecha de corte que será el día hábil más cercano al primero y dieciséis de cada mes. La Residencia de Obra Civil para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de quince días naturales siguientes a su presentación.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.

Las estimaciones por servicios ejecutados deberán pagarse por parte del “Hospital” bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizados por la Residencia de Obra Civil y que el “CONTRATISTA” haya presentado la factura correspondiente. Los pagos de las estimaciones por trabajos ejecutados serán independientes entre sí y por lo tanto, cualquier tipo de secuencia será sólo para efecto de control administrativo.

Los pagos de estimaciones que correspondan se realizarán en moneda nacional (Artículo 31, fracción VI de la Ley).

Mediante los pagos de las estimaciones se compensará al contratista los materiales, insumos, transporte, salarios, honorarios, organización, dirección técnica, administración, prestaciones sociales y laborales, así como las obligaciones que el “CONTRATISTA” adquiera y todos los demás gastos que se originen como consecuencia del contrato, así como su utilidad, por lo que el “CONTRATISTA” no podrá exigir una mayor retribución por ningún otro concepto, salvo lo estipulado en el artículo 99 del Reglamento.

Los pagos se realizarán vía transferencia electrónica, por lo que el “CONTRATISTA” deberá recoger su comprobante en la caja de la Subdirección de Tesorería de la “ENTIDAD”, el acreditamiento se realizará dentro de los 20 días naturales posteriores a la presentación de la estimación correspondiente contados a partir de que hayan sido autorizadas por la Residencia de Obra Civil. Para tal efecto el “CONTRATISTA” presentará al “Hospital”, el número de clave interbancaria de 18 dígitos, nombre del banco, número de sucursal y de cuenta, Registro Federal de Contribuyentes y número de contrato. Los pagos de las estimaciones efectuados por el “Hospital” no se considerarán como aceptación plena de los trabajos, ya que el “Hospital” se reserva el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado. Las condiciones de pago pueden variar en función de las disposiciones que en su caso establezcan las Dependencias Globalizadoras y por ende el propio Hospital.

El Hospital incorporará el pago respectivo al programa de cadenas productivas de Nacional Financiera S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo con el objeto de pagar a sus contratistas en servicios, arrendamientos y obra pública con la posibilidad de acceder al factoraje o descuento electrónico de documentos por cobrar, en base al artículo 18 de las disposiciones generales a las que deberán sujetarse las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal para su incorporación al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera S.N.C , Institución de Banca de Desarrollo publicadas en el Diario Oficial de la Federación de fecha 28 de febrero del 2007 y modificadas el 06 de abril de 2009. Los licitantes a su consideración podrán incorporarse a este programa. El costo financiero de este servicio, que le representa al CONTRATISTA, se reconocerá como un costo del proyecto, que será reembolsado al contratista.

La Autorización de los Pagos de las estimaciones de los servicios  ejecutados será responsabilidad de acuerdo a lo indicado por la Ley, su Reglamento y la normatividad aplicable.

  - AJUSTE DE COSTOS

# El procedimiento de ajuste de costos se realizará con estricto apego a lo señalado en los Artículos 56, 57, y 58 de la Ley y con base en los Artículos 173 al 184 de su Reglamento.

El ajuste de costos podrá realizarse para los costos directos (Articulo 57, Fracciones I, II y III de la Ley) y para el costo por financiamiento (Art. 58, Fracción III, de la Ley).

El ajuste de costos directos podrá llevarse a cabo mediante cualquiera de los procesos indicados en el Artículo 57 de la Ley, en el entendido de que el método utilizado no podrá ser modificado durante la vigencia del contrato y sus convenios, una vez que éstos hayan sido determinados entre la contratista y la Entidad (Art. 173, Párrafo II, del Reglamento), salvo en el caso de que se haya determinado el procedimiento previsto  en el Articulo 57, Fracción III, de la Ley.

  - PENAS CONVENCIONALES

- Las penas convencionales se aplicarán por atraso en la ejecución de los servicios por causas imputables a los contratistas, determinados únicamente en función del importe de los servicios no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusión total de los servicios. Asimismo, se podrá pactar que las penas convencionales se aplicarán por atraso en el cumplimiento del programa de ejecución general de los servicios.

En ningún caso las penas convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento, en cuyo caso se rescindirá administrativamente el contrato.

- Las penas convencionales serán determinadas en función del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente, conforme al programa de ejecución general de los servicios convenido, considerando para el cálculo de las mismas el avance físico de los servicios conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el contrato. Las penas convencionales se aplicarán considerando los ajustes de costos, sin incluir el impuesto al valor agregado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 55 de la Ley, en ningún caso se aceptará la estipulación de penas convencionales a cargo de las dependencias y entidades.

- Para efectos de lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 46 Bis de la Ley, el importe de la retención económica se determinará con base en el contrato celebrado por las partes y en el grado de atraso que se determine de acuerdo al avance físico en relación con el programa de ejecución convenido. El contratista podrá recuperar el importe de las retenciones económicas en las siguientes estimaciones si regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa.

- Asimismo, la entidad, en caso de atraso en la ejecución de los servicios durante la vigencia del programa de ejecución general de los servicios, aplicarán retenciones económicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serán calculadas en función del avance en la ejecución de los servicios conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones  pactada en el contrato. Dichas retenciones podrán ser recuperadas por los contratistas en los pagos de las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado programa, según lo dispuesto por el artículo 46 Bis, de la Ley.

- Si como consecuencia de dichas comparaciones el avance de los servicios es menor que lo que debió realizarse, El Hospital procederá a:

- Retener en total el tres por ciento (3%) de las diferencias entre el importe de los servicios realmente ejecutados (total ejecutado) y el importe de lo que debió realizarse (total programado). Por lo tanto mensualmente se hará la retención o devolución que corresponda, la cual se aplicara sobre el importe del pago programado correspondiente.

Si al efectuarse la comparación correspondiente al corte mensual del programa, procede hacer alguna retención, su importe se aplicará en favor del Hospital como pena convencional por el atraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del “CONTRATISTA”.

- Aplicar  una pena convencional, para el caso de que el “CONTRATISTA” no concluya los servicios en la fecha señalada en el programa general y sin aplicar el impuesto al valor agregado, consistente en una cantidad igual al uno por ciento (1%) por cada día de atraso del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminación señalada en el programa general. Esta pena se ajustará a los trabajos faltantes por ejecutar y la cubrirá el “CONTRATISTA” mensualmente y hasta el momento en que los servicios queden concluidos y recibidos a satisfacción del “Hospital”; estas penas convencionales se aplicarán mensualmente en los pagos de las estimaciones correspondientes. En el supuesto que persistan los atrasos en la terminación de los trabajos al extremo de no haber en un mes  volúmenes de trabajo qué estimar y por lo mismo de los cuales se pueda efectuar la retención y aplicación, el “CONTRATISTA” deberá entregar al “Hospital” mediante cheque certificado los importes que se generen por este motivo.

Para determinar la aplicación de las penas estipuladas, no se tomará en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por el “CONTRATISTA”.

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, cuando no se haya llegado al límite de la fianza de cumplimiento, el Hospital podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo.

  - INFORMACIÓN SOBRE OBLIGACIÓN DE TRABAJO

El “Hospital” informa que para  el presente procedimiento y demás actos que de ella se deriven, rijan las siguientes condiciones:

- Que los servicios se llevarán a cabo con sujeción a la “Ley” y sus reformas y al “Reglamento”. Asimismo deberá sujetarse al Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, en su caso,  sus normas complementarias, lo dispuesto por la Ley General de Asentamientos Humanos, los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y de los Programas Sectoriales, Institucionales, Regionales y Especiales que correspondan, así como a las previsiones contenidas en sus programas anuales, y los objetivos, metas y previsiones de recursos establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación o de las entidades respectivas, así como a los alcances de los servicios a contratar.

- El procedimiento de invitación a cuando menos tres personas se inicia con la publicación de ésta y concluye con la emisión del fallo y  la firma del contrato. Art. 27 de la Ley.

- El Hospital se reserva el derecho de verificar en cualquier momento durante el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas o durante la ejecución de los servicios, la veracidad de los datos proporcionados por el licitante y/o el ganador del procedimiento.

  - ANTICIPO

Para el presente procedimiento de invitación a cuando menos tres personas con clave en compranet con no. IO-012NBD0002-I2-2015 no se otorgara anticipo.

  - SUBCONTRATACIÓN

Para este procedimiento de invitación a cuando menos tres personas a precios unitarios y tiempo determinado con clave en compranet No: IO-012NBD002-I2-2015  no se autoriza la subcontratación de parte de los servicios.

CAPITULO 4: INFORMACIÓN SOBRE LA CONVOCATORIA

  - INFORMACIÓN SOBRE LA CONVOCATORIA

A continuación se presenta la información general correspondientes a la presente convocatoria del procedimiento de Invitación a cuando Menos Tres Personas.

  - DISPONIBILIDAD DE LA CONVOCATORIA

El registro, la inscripción y la participación de los licitantes será en las oficinas que ocupa la Coordinación de Obra Civil, ubicadas en la Unidad 208 A del Hospital, sita en Calle Doctor Balmis No. 148, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06720, México Distrito Federal.

El Hospital pondrá a disposición de los licitantes, copia del texto de la presente convocatoria y sus anexos en la dirección antes señalada, así como en la página web del Hospital y en Compranet.

Además el licitante deberá entregar antes del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, la carta de intención de participación al presente procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas.

  - COSTO DE LA CONVOCATORIA

La  publicación de la convocatoria se realizará a través de la página WEB de la institución y en Compranet, su obtención será gratuita.

  - ANEXOS A LA CONVOCATORIA

    - Catálogo de Conceptos

    - Anexos descritos en el numeral 7.5 de la presente

- Convocatoria

    - Modelo de contrato

    - Términos de Referencia

Proyecto Ejecutivo (planos) El Hospital se reserva el derecho de entregar el proyecto ejecutivo completo al licitante que resulte adjudicado por tratarse de información reservada al momento de la presente convocatoria.

  - CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO

| EVENTO | LUGAR | PERIODOS, FECHAS Y HORARIOS |
| --- | --- | --- |
| 1. Publicación de las Bases de la presente Convocatoria | Página Web del Hospital | 24 de Abril de 2015 |
| 2. Publicación de las Bases de la presente Convocatoria | Compranet | 24 de Abril de 2015 |
| 3. Entrega de la primera invitación | U-208A Coordinación de Obra Civil-Subdirección de Conservación y Mantenimiento, calle Dr. Balmis No. 148, Col. Doctores, Delegación Cuauhtémoc, CP. 06720, México Distrito Federal | 24 de Abril de 2015 |
| 4. Visita al lugar de los servicios | U-208A Coordinación de Obra Civil-Subdirección de Conservación y Mantenimiento, calle Dr. Balmis No. 148, Col. Doctores, Delegación Cuauhtémoc, CP. 06720, México Distrito Federal | 29 de Abril de 2015 11:00 Horas |
| 5. Junta de aclaraciones | U-208A Coordinación de Obra Civil-Subdirección de Conservación y Mantenimiento, calle Dr. Balmis No. 148, Col. Doctores, Delegación Cuauhtémoc, CP. 06720, México Distrito Federal | 29 de Abril de 2015 13:00 Horas |
| 6. Presentación y Apertura de Proposiciones | U-208A Coordinación de Obra Civil-Subdirección de Conservación y Mantenimiento, calle Dr. Balmis No. 148, Col. Doctores, Delegación Cuauhtémoc, CP. 06720, México Distrito Federal | 06 de Mayo de 2015 11:00 Horas |
| 7. Comunicación de fallo | U-208A Coordinación de Obra Civil-Subdirección de Conservación y Mantenimiento, calle Dr. Balmis No. 148, Col. Doctores, Delegación Cuauhtémoc, CP. 06720, México Distrito Federal | 13 de Mayo de 2015 11:00 Horas |
| 8. Firma del contrato | U-105A Área de elaboración y control de contratos dependiente de la Dirección de Recursos Materiales y Conservación del Hospital, calle Dr. Balmis No. 148, Col. Doctores, Delegación Cuauhtémoc, CP. 06720, México Distrito Federal. | 18 de Mayo de 2015 |
| 9. Inicio de los Servicios | Hospital General de México, Dr. Eduardo Liceaga | 18 de Mayo de 2015 |

- CAPITULO 5: ASPECTOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS DE LAS BASES

  - VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS

La visita al sitio de realización de los servicios será el día 29 de Abril de 2015 a las 11:00 horas, siendo el punto de reunión en las oficinas de la Coordinación de Obra Civil- Subdirección de Conservación y Mantenimiento U-208 A, ubicada en la Calle de Doctor  Balmis No. 148, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06720, México Distrito Federal.

La visita al sitio donde se realizarán los servicios será optativa para los interesados, pero en su proposición deberán incluir un escrito en el que manifieste que conoce el sitio de realización de los servicios y sus condiciones ambientales así como los accesos al lugar objeto de los servicios, interferencias y considerar la logística para la realización de las maniobras dentro y fuera del lugar en comento para la ejecución de los servicios, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.

  - LUGAR DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Posterior a la visita se llevará a cabo la junta de aclaraciones, el día 29 de Abril de 2015 a las 13:00 horas, cita en las oficinas de la Coordinación de Obra Civil- Subdirección de Conservación y Mantenimiento U-208A, en las oficinas de la Subdirección de Conservación y Mantenimiento del Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, cita en calle Dr. Balmis No. 148, Col. Doctores, Delegación Cuauhtémoc, CP. 06720, México Distrito Federal; siendo optativa la asistencia a la reunión.

La solicitud de aclaración deberá entregarse personalmente en la junta de aclaraciones.

El acto será presidido por el servidor público designado por el hospital, quién deberá ser asistido por un representante del área requirente de los servicios, a fin de que se resuelvan en forma clara y precisa las dudas y planteamientos de los licitantes relacionados con los aspectos contenidos en la convocatoria.

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, deberán presentar un escrito, en el que expresen su dudas, por si o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso, del representante.

  - ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

De la junta de aclaraciones se levantará acta en la que se harán constar los cuestionamientos formulados por los interesados y las respuestas del Hospital. En el acta correspondiente a la última junta de aclaraciones se indicará expresamente esta circunstancia. Además contendrá la firma de los asistentes y las preguntas formuladas por los licitantes y las respuestas del Hospital; debiendo entregar copia a los presentes y ponerse a disposición de los ausentes, en la Jefatura de Obra Civil del Hospital, ubicada en la Calle de Dr. Balmis No 148, Col Doctores, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06720, México, Distrito Federal.

La falta de firma de alguno de los invitados no invalidará el proceso de la Junta de Aclaraciones.

- CAPÍTULO 6: PREPARACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

## REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LAS PERSONAS QUE PARTICIPEN EN EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

La entrega de proposiciones se hará de manera presencial. La entidad, atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los servicios, requerirán que la proposición de los licitantes contenga los siguientes documentos:

La documentación Legal que se requiere a continuación podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera del sobre que contenga la proposición.

(Documentación Legal)

- Manifestación Escrita de conocer el contenido del modelo de contrato y su conformidad de ajustarse a sus términos (Adjunto al escrito se integrarán las convocatoria del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas y el modelo de contrato debidamente rubricado).

- Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, indicando el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas en el que participa.

- Escrito mediante el cual declare que no se encuentra en ninguno de los supuestos que establecen los artículos 31 Fracción XIV, 51 y 78 de la Ley.

- Documentos que acrediten la capacidad financiera como lo pueden ser: declaraciones fiscales y/o estados financieros dictaminados o no, los cuales deberán ser de los últimos dos ejercicios fiscales o, en caso de empresas de nueva creación, los más actualizados a la fecha de presentación de proposiciones, con el contenido y alcance que requiera la convocante (será necesario entregar un solo documento del listado antes referido que acredite la capacidad financiera de la empresa y/o persona física de la que se trate). Esta información deberá ser presentada en forma legible, en papel membretado del profesional o empresa que efectúe estas obligaciones, especificando domicilio y número telefónico del mismo, deberá presentarse el original del documento que presente  para su cotejo.

- Copia simple por ambas caras de la identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales de la persona que firme la proposición. Presentar original para cotejo.

- Escrito mediante el cual el representante de la persona moral manifieste que su representante cuente con facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que contendrá los datos siguientes:

- De la persona moral: clave del registro federal de contribuyentes, denominación o razón social, descripción del objeto social de la empresa; relación de los nombres  de los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las  protocolizó; asimismo los datos de inscripción en el registro público de comercio, y

- Del representante; nombre del apoderado; número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la proposición, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que los protocolizó.

El licitante ganador deberá acreditar su existencia y personalidad jurídica, con los  documentos siguientes: acta constitutiva, personas morales; acta de nacimiento, CURP, registro federal de contribuyentes y credencial del IFE para personas físicas.

- Declaración de Integridad mediante la cual los licitantes manifiesten de que por sí mismo o a través de interpósita persona se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del Hospital induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación que les otorgue condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes.

- En su caso, escrito mediante el cual los participantes manifiesten que en su planta laboral cuentan cuando menos con un cinco por ciento con personas con discapacidad, cuya alta en el I.M.S.S. se haya dado con seis meses de antelación al momento del cierre del procedimiento de  invitación a cuando menos tres personas, obligándose a presentar en original y copia para cotejo las altas mencionadas, a requerimiento del Hospital en caso de empate Técnico.

- Copia del Alta en Hacienda y de la Cedula  del Registro Federal de Contribuyentes.

- Copia de Comprobante de Domicilio Oficial (Cualquiera de los siguientes: Recibo de luz, Teléfono Fijo, Predial).

- Carta de Certificación de  Datos Bancarios , la cual deberá contener:

Titular de la Cuenta, Banco, Sucursal, Cuenta Vigente y  Clabe Interbancaria, Razón Social de la Empresa, RFC, Dirección, y Teléfono.

La presentación de los documentos anteriores servirá para constatar que la persona cumple con los requisitos legales necesarios, sin perjuicio de su análisis detallado.

(Documentación Técnica).

- Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los servicios y sus condiciones ambientales; estar conforme de ajustarse a las leyes y reglamentos aplicables, a los términos de la convocatoria del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado; al modelo de contrato y a los alcances que la entidad convocante les hubiere proporcionado, así como haber considerado en la integración de la proposición, los materiales que puedan ser requeridos, que en su caso, le proporcione la propia convocante y el programa de suministro correspondiente.

- Descripción de la planeación general del licitante para realizar los servicios, incluyendo la metodología a seguir para la prestación del servicio, considerando, en su caso, las restricciones técnicas que procedan conforme a los proyectos y que establezcan las dependencias y entidades; indicando las magnitudes y características cualitativas y cuantitativas de: a) las instalaciones provisionales que tendrá en obra, b) los elementos relativos a equipo, equipamiento, software, telecomunicaciones, y comunicación visual, y c) el personal con el que llevará a cabo los servicios. Deberá de establecer su plan de trabajo presentando un programa de erogaciones resumido por concepto, calendarizado por ejercicio, indicando el monto total a ejercer en cada año (sin considerar afectación de anticipo y ni amortización).

- Currículum de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la dirección, administración y ejecución de la supervisión (incluyendo todos sus alcances de acuerdo a las presentes bases y términos de referencia de ésta convocatoria), los que deberán tener experiencia en supervisiones con características técnicas y magnitud similares, de acuerdo a los términos de referencia y las bases de la presente convocatoria. Se deberá presentar el curriculum del personal de la licitante; identificando el servicio que prestará cada uno de estos profesionales técnicos, que pueden ser:

  - Supervisión del Proyecto Ejecutivo

  - Supervisión de las Obras y Servicios asociados al Proyecto de Inversión Correspondiente

  - Servicios de Director Responsable Obra y Corresponsables, incluir la acreditación por parte del Gobierno del D.F. (D.R.O. Y Corresponsables)

- Documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en servicios similares, con la identificación de los servicios realizados por el licitante y su personal, en los que sea comprobable su participación, anotando el nombre de la contratante, descripción de los servicios, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, según el caso; en un lapso no mayor a cinco años previos a la publicación de la convocatoria al presente procedimiento de invitación a cuando menos tres personas.

- Equipo y Equipamiento requerido, incluyendo el de oficina, científico, y de cómputo, topográfico, de medición, laboratorio,  y, en general, el necesario para proporcionar el servicio, señalando características, número de unidades y total de horas efectivas de utilización.

- Cuando se requiera de equipo científico y/o de computo de instalación permanente de origen extranjero de los señalados por la Secretaría de Economía, se deberá entregar además de los anteriores, una manifestación escrita de que los precios consignados en su proposición no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o de subsidios

- Curriculum general del Licitante.

- Modelo de contrato firmado por el representante legal del licitante para garantizar el conocimiento y aceptación de este.

- Manifestación escrita del contenido nacional, indicando de que al menos el 50% de la mano de obra es de nacionalidad Mexicana.

- Manifestación  bajo protesta de decir verdad en la cual indique la estratificación de la empresa que representa, con respecto a Mipymes, lo anterior de acuerdo a las nuevas disposiciones emitidas por la Secretaria de Economía publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de junio de 2009.

- Incorporación a cadenas productivas.

- Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que tomará las medidas necesarias para garantizar al Hospital General de México, Dr. Eduardo Liceaga que durante todo el proceso de  los servicios, quedaran prohibidos los campamentos dentro de la misma.

- Presentar  debidamente la requisición de que los contratos celebrados a la fecha  no se han  visto afectados en las garantías por vicios ocultos o mala calidad de los servicios, no se han aplicado penas convencionales o se han rescindido administrativamente los mismos;  en los servicios contratados en un lapso no mayor a cinco años previos a la publicación de la convocatoria al presente procedimiento de invitación a cuando menos tres personas (se deberá entregar copia simple de contratos, actas de Entrega Recepción y Actas de Finiquito). Será motivo de descalificación el no presentarlo.

- Documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en Supervisión de desarrollo de Proyectos Ejecutivos de Hospitales incluyendo equipamiento médico y de Obras diversas (se deberán entregar copia simple de contratos, actas de finiquito de estos contratos); con la identificación de los servicios realizados por el licitante y su personal, en los que sea comprobable su participación, anotando el nombre de la contratante, descripción de los servicios, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, en un lapso no mayor a cinco años previos a la publicación de la convocatoria al presente procedimiento de invitación a cuando menos tres personas.

Este anexo se deberá requisitar debidamente asimismo deberán anexarse los documentos solicitados.

Será motivo de descalificación el no presentar toda la información solicitada en este punto.

- Documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en Supervisión de Obras de Hospitales y de Obras diversas (se deberán entregar copia simple de contratos, actas de finiquito de estos contratos); con la identificación de los servicios realizados por el licitante y su personal, en los que sea comprobable su participación, anotando el nombre de la contratante, descripción de los servicios, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones. Este anexo se deberá requisitar debidamente asimismo deberán anexarse los documentos solicitados, en un lapso no mayor a cinco años previos a la publicación de la convocatoria al presente procedimiento de invitación a cuando menos tres personas

Será motivo de descalificación el no presentar toda la información solicitada en este punto.

- Manifiesto bajo protesta de decir verdad que acredite la disponibilidad permanente e inmediata de las instalaciones, elementos, y personal relativos a:

      - Supervisión de las Obras y Servicios asociadas al proyecto de inversión correspondiente (señalando las características de las instalaciones provisionales a proporcionar en obra, así como la plantilla mínima propuesta)

Será motivo de descalificación el no presentarlo. Será causal de rescisión de contrato el no disponer, permanente e inmediatamente, de  lo recursos señalados en el documento aquí solicitado; una vez formalizado el contrato correspondiente.

- Manifestación por escrito de la Extensión del Tiempo Mínimo exigido para garantizar el servicio objeto de la presente convocatoria; señalando fecha de inicio y terminación de la extensión al tiempo mínimo exigido; así como los conceptos de los servicios que prestara en este periodo de extensión, sin costo  para la entidad. Lo anterior de acuerdo al programa de servicios de su propuesta. El tiempo mínimo requerido es el establecido en el periodo de ejecución de las bases de la convocatoria en referencia. La extensión en comento deberá ser sin costo para la Entidad, y dicho periodo de extensión deberá ser adicional al tiempo establecido en el plazo de ejecución determinado (Tiempo Mínimo Exigido) en las bases de la convocatoria en referencia. El escrito deberá estar dirigido al C. Juan Miguel Galindo López, Director General Adjunto de Administración y Finanzas del Hospital (Formato Libre).

Será motivo de descalificación el no presentar el este anexo con toda la información solicitada en este punto.

- Presentar una carta compromiso que manifieste bajo protesta de decir verdad, que dará fiel cumplimento al programa de ejecución de los servicios contratados, mismo que deberá anexar a su proposición, y si hubiere un retraso en la ejecución de los servicios de más de 8 días, el Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” aplicará las sanciones de ley. La presentación de los documentos anteriores servirá para constatar que la persona cumple con los requisitos legales necesarios, sin perjuicio de su análisis detallado.

(Documentación Económica)

- Propuesta de plantilla del personal encargado de la supervisión de cada concepto:

Z1. la supervisión del desarrollo del proyecto ejecutivo

Z2. la supervisión de las obras y servicios relacionadas con el proyecto

Z3. Servicios de Director Responsable Obra y Corresponsables.

Será motivo de descalificación el no presentarlo.

- Desglose de los costos del personal con referencia al tabulador del Colegio de Ingenieros Civiles de la Ciudad de México

Será motivo de descalificación el no presentarlo.

- Tabulador de Colegio de Ingenieros Civiles de la Ciudad de México

Será motivo de descalificación el no presentarlo.

- Desglose de dedicación de horas al proyecto por cada uno de los profesionales, técnicos, y demás personal.

Será motivo de descalificación el no presentarlo.

- Programa calendarizado de dedicación al proyecto.

Será motivo de descalificación el no presentarlo.

- Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluirán los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, y de mano de obra, y equipo requeridos para llevar a cabo los servicios de Supervisión  con sus correspondientes rendimientos y costos.

Será motivo de descalificación el no presentarlo por cada profesionista y técnico que realizarán los servicios.

Art. 45, inciso A,  Fracción I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, agrupado por mano de obra, materiales (en caso de requerirse), equipo y equipamiento; requeridos para la realización de los servicios, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, sus respectivas unidades de medición y sus importes.

Será motivo de descalificación el no presentarlo.

Art. 45, inciso A,  Fracción II del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

- Análisis, cálculo e integración del factor de salario real conforme a lo previsto en el  Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, anexando el tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas, de lunes a viernes y media jornada de ocho horas los sábado, e integración de los salarios.

Será motivo de descalificación el no presentarlo.

Art. 45, inciso A,  Fracción III del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

- Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida, conceptos, del total de la proposición. Este documento formará el presupuesto de la supervisión que servirá para formalizar el contrato correspondiente.

Será motivo de descalificación el no presentarlo.

Art. 45 Fracción IX, Inciso A, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

- Presupuesto total de los servicios por concepto de obra indicando con número y letra sus importes de la parte económica.

Será motivo de descalificación el no presentarlo.

- Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de instalación y administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales.

Será motivo de descalificación el no presentarlo.

Art. 45 Fracción V, Inciso A, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

- Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento.

Será motivo de descalificación el no presentarlo.

Art. 45 Fracción VI, Inciso A, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

- Utilidad propuesta por el licitante.

Será motivo de descalificación el no presentarlo.

Art. 45 Fracción VII, Inciso A, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

- Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los equipos, materiales y mano de obra que se requieran para la ejecución de los servicios. Cuando existan insumos de los señalados en la fracción VIII del artículo 44 de este Reglamento se deberá señalar el precio ofertado por el licitante.

Será motivo de descalificación el no presentarlo.

Art. 45 Fracción VIII, Inciso A, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

- Programas cuantificados y calendarizados de erogaciones, describiendo las conceptos de los servicios, así como la cuantificación del suministro o utilización, conforme a los periodos determinados por la convocante,  de los siguientes rubros:

AN1. Materiales (en caso de utilizarse)

AN2. De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, administración y ejecución de los servicios; indicando la especialidad, número requerido, así como las horas-hombre necesarias para la prestación de los servicios;

AN3. Equipo y Equipamiento requerido, incluyendo el científico, de cómputo, de medición y, en general, el necesario para proporcionar el servicio, señalando características, número de unidades y total de horas efectivas de utilización;

Será motivo de descalificación el no presentarlo.

Art. 45, inciso A,  Fracción XI, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

- Programa de ejecución de los servicios  convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado de acuerdo a los periodos mensuales, dividido en partidas, subpartidas, y conceptos, utilizando obligatoriamente diagramas de barras, o bien, redes de actividades, ambos señalando la  ruta crítica.

Será motivo de descalificación el no presentarlo. En caso de no contener la ruta crítica será motivo de descalificación.

Art. 45 Fracción X del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

- Carta compromiso de la proposición.

Será motivo de descalificación el no presentarlo.

  - IDIOMA

Todos los documentos y correspondencia relacionados con el presente procedimiento de  invitación a cuando menos tres personas, deberán estar  escritos en español.

  - MONEDA EN QUE DEBERÁ PRESENTAR LA PROPOSICIÓN

La moneda en que deberá cotizarse la proposición será el Peso Mexicano.

  - CONDICIONES NO NEGOCIABLES

Se hace del conocimiento de los licitantes que los requisitos y condiciones de esta convocatoria, así como la documentación de las proposiciones técnicas y económicas, no podrán ser negociados.

Así mismo se informa que de  acuerdo a los lineamientos emitidos por la Secretaría de la Función Pública el 09 de mayo de 2011, en los cuales se establecen los  criterios relativos a la divisibilidad o indivisibilidad de las obligaciones contractuales y a la aplicación total o proporcional de la garantía de cumplimiento  de los contratos correspondientes, y con ello evitar posibles controversias posteriores al momento de exigir se hagan efectivas dichas garantías, se determina lo siguiente:

- En relación al artículo 1, primer párrafo, de la Ley, la Entidad determina que las obligaciones contractuales en esta materia resultan indivisibles. Lo anterior a partir del análisis realizado por la Entidad en concordancia con lo dispuesto por el artículo 2003 del Código Civil Federal, sobre las características, complejidad y magnitud de las obras o servicios objeto de la contratación, así como la procedencia de su entrega parcial atendiendo a si las obras que se entreguen o los servicios que se presten parcialmente resultarían aprovechables o no. Por lo cual la Entidad determina que las obligaciones contractuales serán indivisibles.

- La Entidad con base en el artículo 1, primer párrafo, de la Ley, manifiesta  que el cumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas de la adjudicación del presente contrato deberán de garantizarse de forma indivisible, de tal forma que en caso de requerirse, dicha garantía del cumplimento del contrato se hará efectiva por el monto total de las obligaciones garantizadas. Incluyendo el impuesto al valor agregado (I.V.A.).

  - CONTENIDO NACIONAL DEL VALOR DE LOS SERVICIOS

El contenido nacional del valor de los servicios que deberán cumplir los licitantes en mano de obra, que será utilizado en la ejecución de los mismos, es de cuando menos el 50 %, en caso de que este porcentaje sea menor, el licitante anexará a su proposición, el análisis del contenido nacional del valor de los servicios en el que se justifique y exponga el porcentaje menor al solicitado.

# CAPITULO 7: CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

  - NO NEGOCIACIÓN

Para los fines de la presente convocatoria, el licitante no podrá negociar en forma alguna su proposición y el Hospital no aceptará proposiciones alternativas.

  - CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

La presentación y entrega de la proposición del licitante se hará en el lugar y hora establecidos en la presente convocatoria y contendrá los documentos siguientes:

- Los Documentos Legales y Técnicos

- Los Documentos Económicos

La documentación que contendrá el sobre de las proposiciones presentadas por los licitantes deberá presentarse firmada autógrafamente en todas y cada una de sus hojas, por el representante legal, por la persona facultada para ello, o por un representante con poder notarial para este tipo de actos, en señal de aceptación de lo ahí descrito. Los licitantes electos por sorteo para firmas de las proposiciones y las personas designadas por la Entidad para este efecto, rubricarán la totalidad de las fojas que integren el presupuesto, catálogo de conceptos, y programa de los servicios por concepto.

Por otro lado cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberán numerar de manera individual las propuestas técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue el licitante.

El sobre se rotulará de la siguiente manera:

HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO “DR. EDUARDO LICEAGA”

DR BALMIS No. 148, COL. DOCTORES, CP. 06720, MÉXICO D.F.

CONVOCATORIA No: IO-012NBD002-I2-2015

NOMBRE DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN:

Toda la documentación; formatos, modelos, programa de los servicios, catálogo de conceptos, constancias, minutas, croquis, planos, circulares y demás documentos que hayan sido entregados durante el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas y que forman parte de la convocatoria deben ser devueltos firmados e integrados en el documento correspondiente.

En el caso de que el licitante entregue información de naturaleza confidencial, deberá señalarlo expresamente por escrito a este Hospital, para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

  - REQUISITOS PARA LA ACEPTACIÓN DE PROPOSICIONES

La proposición deberá incluir cada uno de los documentos solicitados en la Guía para presentar la proposición. Será condición indispensable para que la proposición sea aceptada, que se incluya toda la documentación relativa a la convocatoria a este procedimiento de invitación a cuando menos tres personas en el sobre cerrado.

# Para facilitar la revisión de cada documento, las proposiciones se deberá entregar en orden progresivo como se marca en la guía (ver Numeral 7.5. de la presente convocatoria)

# No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas por el Hospital que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas; así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, no afecte la solvencia de las proposiciones.

- Todos los documentos que formen parte de la proposición, deberán estar foliados y firmados por el representante legal, en cada una de las fojas de su integración.

- Los licitantes sólo podrán presentar una proposición en cada procedimiento de contratación; iniciado el acto de presentación y apertura de proposiciones, las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los licitantes.

  - PARTICIPACIÓN CONJUNTA

Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposición deberán acreditar en forma individual los requisitos señalados, además de entregar copia del convenio a que se refiere el artículo 47 del Reglamento. La presentación de los documentos de los integrantes de la agrupación y la del convenio deberán hacerse por el representante común, apegándose a lo establecido en el artículo 36 de la Ley.

Cumpliendo con los requisitos que marca el artículo 47 del Reglamento, que a la letra dice:

En los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas se aceptarán proposiciones conjuntas. Para ello, las dependencias y entidades incluirán en la convocatoria al procedimiento de invitación a cuando menos tres personas los requisitos necesarios para la presentación de dichas proposiciones, de conformidad con lo dispuesto en el segundo, tercero y cuarto párrafos del artículo 36 de la Ley. Al efecto, los interesados podrán agruparse para presentar una proposición, cumpliendo los siguientes aspectos:

- Cualquiera de los integrantes de la agrupación podrá presentar el escrito mediante el cual manifieste su interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación;

- Las personas que integran la agrupación deberán celebrar en los términos de la legislación aplicable el convenio de proposición conjunta, en el que se establecerán con precisión los aspectos siguientes:

- Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando, en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas;

- Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas señalando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación;

- Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente para atender todo lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas;

- Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y

- Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes, ya sea en forma solidaria o mancomunada, según se convenga, para efectos del procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo.

- En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común de la agrupación deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta. El convenio a que hace referencia la fracción II de este artículo se presentará con la proposición en copia simple y, en caso de que a los licitantes que la hubieren presentado se les adjudique el contrato, dicho convenio formará parte del mismo como uno de sus anexos.

- Para acreditar la capacidad financiera requerida por la convocante, se podrán considerar en conjunto las correspondientes a cada una de las personas integrantes de la agrupación, tomando en cuenta si la obligación que asumirán es mancomunada o solidaria.

- Los demás que la convocante estime necesarios de acuerdo con las particularidades del procedimiento de contratación, dependiendo de las condiciones y características del convenio de participación conjunta de que se trate.

En el supuesto de que se adjudique el contrato a los licitantes que presentaron una proposición conjunta, el convenio indicado en la fracción II de este apartado y las facultades del apoderado legal de la agrupación que formalizará el contrato respectivo deberán constar en escritura pública, salvo que el contrato sea firmado por todas las personas que integran la agrupación que formula la proposición conjunta o por sus representantes legales, quienes en lo individual deberán acreditar su respectiva personalidad, o por el apoderado legal de la nueva sociedad que se constituya por las personas que integran la agrupación que formuló la proposición conjunta, antes de la fecha fijada para la firma del contrato, lo cual deberá comunicarse mediante escrito a la convocante por dichas personas o por su apoderado legal, al momento de darse a conocer el fallo o a más tardar en las veinticuatro horas siguientes.

Cuando existan causas justificadas para no aceptar la presentación de proposiciones conjuntas, se requerirá la autorización escrita del titular del Área responsable de la contratación, en la cual deberán precisarse las razones para ello, particularmente los aspectos relativos a que con tal determinación no se limita la libre participación. Dicha autorización deberá formar parte del expediente de contratación respectivo.

  - GUÍA PARA PRESENTAR LA PROPOSICIÓN (LEGAL, TÉCNICA Y ECONÓMICA)

A elección del licitante, la documentación Legal podrá integrarse dentro o fuera del sobre de la proposición. Éstas deberán presentarse en el siguiente orden:

    - Documentación  Distinta a la propuesta Técnica y Económica (Documentación Legal)

| ANEXO | #### DESCRIPCIÓN |  |
| --- | --- | --- |
|  | Manifestación Escrita de conocer el contenido del modelo de contrato y su conformidad de ajustarse a sus términos (Adjunto al escrito se integrarán las convocatoria del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas y el modelo de contrato debidamente rubricado). Será motivo de descalificación el no presentarlo foliado y firmado, como lo señala la Ley y su Reglamento. | Anexo A |
|  | Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, indicando el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas en el que participa. Será motivo de descalificación el no presentarlo. | Anexo B |
|  | Escrito mediante el cual declare que no se encuentra en ninguno de los supuestos que establecen los artículos 31 Fracción XIV, 51 y 78 de la Ley. Será motivo de descalificación el no presentarlo. | Anexo C |
|  | Documentos que acrediten la capacidad financiera como lo pueden ser: declaraciones fiscales y/o estados financieros dictaminados o no, los cuales deberán ser de los últimos dos ejercicios fiscales o, en caso de empresas de nueva creación, los más actualizados a la fecha de presentación de proposiciones, con el contenido y alcance que requiera la convocante (será necesario entregar un solo documento del listado antes referido que acredite la capacidad financiera de la empresa y/o persona física de la que se trate). Esta información deberá ser presentada en forma legible, en papel membretado del profesional o empresa que efectúe estas obligaciones, especificando domicilio y número telefónico del mismo, deberá presentarse el original del documento que presente para su cotejo. Será motivo de descalificación el no presentarlo. Art. 44 Fracción VI del Reglamento. | Anexo D |
|  | Copia simple por ambas caras de la identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales de la persona que firme la proposición. Presentar original para cotejo. Será motivo de descalificación el no presentarlo. | Anexo D1 |
|  | Escrito mediante el cual el representante de la persona moral manifieste que su representante cuente con facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que contendrá los datos siguientes: De la persona moral: clave del registro federal de contribuyentes, denominación o razón social, descripción del objeto social de la empresa; relación de los nombres de los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó; asimismo los datos de inscripción en el registro público de comercio, y Del representante; nombre del apoderado; número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la proposición, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que los protocolizó. El licitante ganador deberá acreditar su existencia y personalidad jurídica, con los documentos siguientes: acta constitiutiva, personas morales; acta de nacimiento, CURP, Registro Federal de Contribuyentes y Credencial del IFE para personas físicas. Será motivo de descalificación el no presentarlo. | Anexo D2 |
|  | Declaración de Integridad mediante la cual los licitantes manifiesten de que por sí mismo o a través de interpósita persona se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del Hospital induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación que les otorgue condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes. Será motivo de descalificación el no presentarlo. | Anexo E |
|  | En su caso escrito mediante el cual los participantes manifiesten que en su planta laboral cuentan cuando menos con un cinco por ciento con personas con discapacidad, cuya alta en el I.M.S.S. se haya dado con seis meses de antelación al momento del cierre del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, obligándose a presentar en original y copia para cotejo las altas mencionadas, a requerimiento del Hospital en caso de empate Técnico. No será motivo de descalificación el no presentarlo. | Anexo F |
|  | Copia del Alta en Hacienda y de la Cedula del Registro Federal de Contribuyentes Será motivo de descalificación el no presentarlo. | Anexo G |
|  | Copia de Comprobante de Domicilio Oficial (Cualquiera de los siguientes: Recibo de luz, Teléfono Fijo, Predial) Será motivo de descalificación el no presentarlo. | Anexo G1 |
|  | Carta de Certificación de Datos Bancarios , la cual deberá contener: - Titular de la Cuenta, Banco, Sucursal, Cuenta Vigente y Clabe Interbancaria, Razón Social de la Empresa, RFC, Dirección, y Teléfono. | Anexo G2 |

    - DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

| ANEXO | #### DESCRIPCIÓN |  |
| --- | --- | --- |
|  | Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los servicios y sus condiciones ambientales; estar conforme de ajustarse a las leyes y reglamentos aplicables, a los términos de la convocatoria de procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado; al modelo de contrato y a los alcances que la entidad convocante le hubiere proporcionado, así como haber considerado en la integración de la proposición , los materiales que puedan ser requeridos , que en su caso, le proporcionará la propia convocante y el programa de suministro correspondiente. Será motivo de descalificación el no presentarlo. Art. 44 Fracción I del Reglamento de la Ley. | Anexo H |
|  | Descripción de la planeación general del licitante para realizar los servicios, incluyendo la metodología a seguir para la prestación del servicio, considerando, en su caso, las restricciones técnicas que procedan conforme a los proyectos y que establezcan las dependencias y entidades; indicando las magnitudes y características cualitativas y cuantitativas de: a) las instalaciones provisionales que tendrá en obra, b) los elementos relativos a equipo, equipamiento, software, telecomunicaciones, y comunicación visual, y c) el personal con el que llevará a cabo los servicios. Deberá de establecer su plan de trabajo presentando un programa de erogaciones resumido por concepto, calendarizado por ejercicio, indicando el monto total a ejercer en cada año (sin considerar afectación de anticipo y ni amortización). Será motivo de descalificación el no presentarlo. Art. 44 Fracción II del Reglamento. | Anexo I |
|  | Currículum de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la dirección, administración y ejecución de la supervisión (incluyendo todos sus alcances de acuerdo a las presentes bases y términos de referencia de ésta convocatoria), los que deberán tener experiencia en supervisiones con características técnicas y magnitud similares, de acuerdo a los términos de referencia y las bases de la presente convocatoria. Anexando Cedula Profesional y/o documentos que acrediten su nivel de estudios. Se deberá presentar el curriculum del personal de la licitante; identificando el servicio que prestará cada uno de estos profesionales técnicos, que pueden ser: - Supervisión del Proyecto Ejecutivo - Supervisión de las Obras y Servicios asociados al Proyecto de Inversión Correspondiente - Servicios de Director Responsable Obra y Corresponsables, incluir la acreditación por parte del Gobierno del D.F. (D.R.O. Y Corresponsables) Será motivo de descalificación el no presentarlo. Art. 44 Fracción III del Reglamento. | Anexo J |
|  | Documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica de servicios similares, con la identificación de los servicios realizados por el licitante y su personal, en los que sea comprobable su participación, anotando el nombre de la contratante, descripción de los servicios, importes totales, importes ejercidos o por ejercer, periodo de ejecución y las fechas previstas de terminación, según el caso; en un lapso no mayor a cinco años previos a la publicación de la convocatoria al presente procedimiento de invitación a cuando menos tres personas. Será motivo de descalificación el no presentarlo. Art. 44 Fracción IV del Reglamento. | Anexo K |
|  | Equipo y Equipamiento requerido, incluyendo el de oficina, científico, y de cómputo, topográfico, de medición, laboratorio, y, en general, el necesario para proporcionar el servicio, señalando características, número de unidades y total de horas efectivas de utilización. | Anexo L |
|  | Cuando se requiera de equipo científico y/o de computo de instalación permanente de origen extranjero de los señalados por la Secretaría de Economía, se deberá entregar además de los anteriores, una manifestación escrita de que los precios consignados en su proposición no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o de subsidios Será motivo de descalificación el no presentarlo. Art. 44 Fracción VIII del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. | Anexo M |
|  | Curriculum general del Licitante. | Anexo N |
|  | Modelo de contrato firmado por el representante legal del licitante para garantizar el conocimiento y aceptación de este. Será motivo de descalificación el no presentarlo. | Anexo O |
|  | Manifestación escrita del contenido nacional, indicando de que al menos el 50% de la mano de obra es de nacionalidad Mexicana. Será motivo de descalificación el no presentarlo. | Anexo P |
|  | Manifestación bajo protesta de decir verdad en la cual indique la estratificación de la empresa que representa, con respecto a Mipymes, lo anterior de acuerdo a las nuevas disposiciones emitidas por la Secretaria de Economía publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de junio de 2009. Será motivo de descalificación el no presentarlo. | Anexo Q |
|  | Incorporación a cadenas productivas. Será motivo de descalificación el no presentarlo (puede entregarse llenado o no el formato; en caso de no estar afiliados al momento del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, deberá anexar además a este Anexo R, una carta comprometiéndose a darse de alta en cadenas productivas en caso de resultar adjudicado). Art. 46 del Reglamento. | Anexo R |
|  | Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que tomará las medidas necesarias para garantizar al Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” que durante todo el proceso de los servicios, quedaran prohibidos los campamentos dentro de la misma. Será motivo de descalificación el no presentarlo. | Anexo S |
|  | Presentar debidamente la requisición de que los contratos celebrados a la fecha no se han visto afectados en las garantías por vicios ocultos o mala calidad de los servicios, no se han aplicado penas convencionales o se han rescindido administrativamente los mismos; en los servicios contratados en un lapso no mayor a cinco años previos a la publicación de la convocatoria al presente procedimiento de invitación a cuando menos tres personas (Se deberá entregar copia simple de contratos, actas de Entrega Recepción y Actas de Finiquito) . Será motivo de descalificación el no presentarlo. | Anexo T |
|  | Documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en Supervisión de desarrollo de Proyectos Ejecutivos de Hospitales incluyendo equipamiento médico y de Obras diversas (se deberán entregar copia simple de contratos, actas de finiquito de estos contratos); con la identificación de los servicios realizados por el licitante y su personal, en los que sea comprobable su participación, anotando el nombre de la contratante, descripción de los servicios, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, en un lapso no mayor a cinco años previos a la publicación de la convocatoria al presente procedimiento de invitación a cuando menos tres personas. Este anexo se deberá requisitar debidamente asimismo deberán anexarse los documentos solicitados. Será motivo de descalificación el no presentar toda la información solicitada en este punto. | Anexo U |
|  | Documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en Supervisión de Obras de Hospitales y de Obras diversas (se deberán entregar copia simple de contratos, actas de finiquito de estos contratos); con la identificación de los servicios realizados por el licitante y su personal, en los que sea comprobable su participación, anotando el nombre de la contratante, descripción de los servicios, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones. Este anexo se deberá requisitar debidamente asimismo deberán anexarse los documentos solicitados, en un lapso no mayor a cinco años previos a la publicación de la convocatoria al presente procedimiento de invitación a cuando menos tres personas. Será motivo de descalificación el no presentar toda la información solicitada en este punto. | Anexo V |
|  | Manifiesto bajo protesta de decir verdad que acredite la disponibilidad permanente e inmediata de las instalaciones, elementos, y personal relativos a: Supervisión de las Obras y Servicios asociadas al proyecto de inversión correspondiente (señalando las características de las instalaciones provisionales a proporcionar en obra, así como la plantilla mínima propuesta) Será motivo de descalificación el no presentarlo. Será causal de rescisión de contrato el no disponer, permanente e inmediatamente, de los recursos señalados en el documento aquí solicitado; una vez formalizado el contrato correspondiente. | Anexo W |
|  | Manifestación por escrito de la Extensión del Tiempo Mínimo exigido para garantizar el servicio objeto de la presente convocatoria; señalando fecha de inicio y terminación de la extensión al tiempo mínimo exigido; así como los conceptos de los servicios que prestara en este periodo de extensión, sin costo para la entidad. Lo anterior de acuerdo al programa de servicios de su propuesta. El tiempo mínimo requerido es el establecido en el periodo de ejecución de las bases de la convocatoria en referencia. La extensión en comento deberá ser sin costo para la Entidad, y dicho periodo de extensión deberá ser adicional al tiempo establecido en el plazo de ejecución determinado (Tiempo Mínimo Exigido) en las bases de la convocatoria en referencia. El escrito deberá estar dirigido al C. Juan Miguel Galindo López, Director General Adjunto de Administración y Finanzas del Hospital (Formato Libre). Será motivo de descalificación el no presentar este Anexo, con toda la información solicitada en este punto. | Anexo X |
|  | El Licitante presentará carta compromiso que manifieste bajo protesta de decir verdad, que dará fiel cumplimento al programa de ejecución de los servicios contratados, mismo que deberá anexar a su proposición, y si hubiere un retraso en la ejecución de los servicios de más de 8 días, el hospital general de México “Dr. Eduardo Liceaga” aplicará las sanciones de ley. La presentación de los documentos anteriores servirá para constatar que la persona cumple con los requisitos legales necesarios, sin perjuicio de su análisis detallado. | Anexo Y |

    - DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA

| ANEXO | #### DESCRIPCIÓN |  |
| --- | --- | --- |
|  | Propuesta de plantilla del personal encargado de la supervisión de cada concepto: Z1. la supervisión del desarrollo del proyecto ejecutivo Z2. la supervisión de las obras y servicios relacionadas con el proyecto Z3. Servicios de Director Corresponsable de Obra y Corresponsables Será motivo de descalificación el no presentarlo. | Anexo Z |
|  | Desglose de los costos del personal con referencia al tabulador del Colegio de Ingenieros Civiles de la Ciudad de México Será motivo de descalificación el no presentarlo. | Anexo AA |
|  | Tabulador de Colegio de Ingenieros Civiles de la Ciudad de México Será motivo de descalificación el no presentarlo. | Anexo AB |
|  | Desglose de dedicación de horas al proyecto por cada uno de los profesionales, técnicos, y demás personal. Será motivo de descalificación el no presentarlo. | Anexo AC |
|  | Programa calendarizado de dedicación al proyecto. Será motivo de descalificación el no presentarlo | Anexo AD |
|  | Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluirán los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, y de mano de obra, y equipo requeridos para llevar a cabo los servicios de Supervisión con sus correspondientes rendimientos y costos. Será motivo de descalificación el no presentarlo por cada profesionista y técnico que realizarán los servicios. Art. 45, inciso A, Fracción I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas | Anexo AE |
|  | Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, agrupado por los materiales (en caso de requerirse) más significativos, mano de obra, equipo y equipamiento para la realización de los servicios , con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos; indicando las cantidades a utilizar, sus respectivas unidades de medición y sus importes. Art. 45, inciso A, Fracción II del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas | Anexo AF |
|  | Análisis, cálculo e integración del factor de salario real conforme a lo previsto en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, anexando el tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas, de lunes a viernes y media jornada de ocho horas los sábado, e integración de los salarios. Será motivo de descalificación el no presentarlo. Art. 45, inciso A, Fracción III del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. | Anexo AG |
|  | Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida, conceptos, del total de la proposición. Este documento formará el presupuesto de la supervisión que servirá para formalizar el contrato correspondiente. Será motivo de descalificación el no presentarlo. Art. 45 Fracción IX, Inciso A, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. | Anexo AH |
|  | Presupuesto total de los servicios por concepto de obra indicando con número y letra sus importes de la parte económica. Será motivo de descalificación el no presentarlo. | Anexo AI |
|  | Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de instalación y administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales. Será motivo de descalificación el no presentarlo. Art. 45 Fracción V, Inciso A, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas | Anexo AJ |
|  | Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento. Será motivo de descalificación el no presentarlo. Art. 45 Fracción VI, Inciso A, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. | Anexo AK |
|  | Utilidad propuesta por el licitante. Será motivo de descalificación el no presentarlo. Art. 45 Fracción VII, Inciso A, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. | Anexo AL |
|  | Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los equipos, materiales y mano de obra que se requieran para la ejecución de los servicios. Cuando existan insumos de los señalados en la fracción VIII del artículo 44 de del Reglamento de la LOPYSRM se deberá señalar el precio ofertado por el licitante. Será motivo de descalificación el no presentarlo. Art. 45 Fracción VIII, Inciso A, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. | Anexo AM |
|  | Programas cuantificados y calendarizados de erogaciones, describiendo las conceptos de los servicios, así como la cuantificación del suministro o utilización, conforme a los periodos determinados por la convocante, de los siguientes rubros: AN1. Materiales (en caso de utilizarse) AN2. De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, administración y ejecución de los servicios; indicando la especialidad, número requerido, así como las horas-hombre necesarias para la prestación de los servicios; AN3. Equipo y Equipamiento requerido, incluyendo el científico, de cómputo, de medición y, en general, el necesario para proporcionar el servicio, señalando características, número de unidades y total de horas efectivas de utilización. Será motivo de descalificación el no presentarlo. Art. 45, inciso A, Fracción XI, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. | Anexo AN |
|  | Programa de ejecución de los servicios convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado de acuerdo a los periodos mensuales, dividido en partidas, subpartidas, y conceptos, utilizando obligatoriamente diagramas de barras, o bien, redes de actividades, ambos señalando la ruta crítica. Será motivo de descalificación el no presentarlo. En caso de no contener la ruta crítica será motivo de descalificación. Art. 45 Fracción X del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. | Anexo AO |
|  | Carta compromiso de la proposición. Será motivo de descalificación el no presentarlo. | Anexo AP |

- CAPITULO 8: PROCEDIMIENTO LICITATORIO

  - ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

La recepción de los sobres se realizará en el lugar, hora y fechas señalados en la convocatoria al procedimiento de invitación a cuando menos tres personas. No se recibirá ninguna proposición, ni se permitirá el acceso a los licitantes, o las personas que presenten las proposiciones correspondientes al sitio donde se llevará a cabo el evento, después del horario señalado en la presente convocatoria.

Una vez recibidos los sobres cerrados en forma inviolable, conteniendo las proposiciones técnicas y económicas presentadas por los licitantes, se procederá a la recepción de las proposiciones de los licitantes y a la apertura de los sobres, verificando que cumplan con los requisitos solicitados en la convocatoria a este procedimiento de invitación a cuando menos tres personas haciendo mención de aquellas empresas que cumplan cuantitativamente, verificando únicamente la presentación de los documentos, sin entrar a la revisión de su contenido.

Posteriormente se evaluará de manera cualitativa cada una de las proposiciones presentadas por las empresas participantes, donde se realizará el estudio detallado de las proposiciones presentadas, a efecto de que el hospital tenga los elementos necesarios para determinar la solvencia de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas.

El servidor público facultado para presidir el acto y por lo menos un licitante, si asistiere alguno, rubricarán el catálogo de conceptos en los que se consignen los precios y el importe total de los servicios, y el presupuesto en el que se consigne el importe total de los servicios y enseguida el servidor público que presida el acto dará lectura en voz alta al importe total de la proposición de cada licitante que hubiere sido presentada, de conformidad con el artículo 37, fracción II de la ley.

Se levantará acta del acto de presentación y apertura de proposiciones, en la que se hará constar Fecha, lugar y hora, servidor público encargado de presidir el acto, nombre de los licitantes, las proposiciones aceptadas para su análisis, sus importes, así como las que hayan sido desechadas y las causas que lo motivaron, señalando la fecha, lugar y hora en que se dará a conocer el fallo conforme lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley.

El acta será firmada por cada uno de los participantes y se pondrá a su disposición o se les entregará copia de la misma. Dicha acta se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido, para efecto de su notificación, a partir de esta fecha y durante los siguientes cinco días hábiles, en las Oficinas de la Coordinación de Obra Civil del Hospital General de México ubicada en la Calle de Doctor Balmis No. 148, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06720, México Distrito Federal.

  - CARACTERÍSTICAS DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES

- La presentación y apertura de proposiciones se realizará en un solo acto; así como la asistencia de cualquier interesado,

- A los actos del procedimiento de  invitación a cuando menos tres personas podrá asistir cualquier persona en calidad de observador, bajo la condición de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos.

  - CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

## Para la evaluación de las proposiciones se observará lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como lo dispuesto en los artículos 63 Fracción I, 64 Fracciones I a VII, 64 Inciso A,  65 Fracción I y II, 65 Inciso A, y 66 de su Reglamento, de acuerdo al mecanismo de evaluación Binaria.

  - ASPECTOS TÉCNICOS

Para hacer la evaluación de las proposiciones en sus aspectos técnicos, el Hospital verificará que las mismas incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en esta convocatoria.

I.	Que cada documento contenga toda la información solicitada;

II.	Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los servicios, cuenten con la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de los mismos.

En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deban cumplir los licitantes, se deberán considerar, entre otros, el grado académico de preparación profesional, la experiencia laboral específica en servicios similares y la capacidad técnica de las personas físicas que estarán relacionados con la ejecución de los servicios;

III.	Que los licitantes cuenten con la mano de obra calificada y equipo adecuado, suficiente y necesario, sea o no propio, para desarrollar los servicios que se convocan;

IV.	Que la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los servicios, sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos;

V. 	Que el procedimiento descrito sea aceptable porque demuestra que el licitante conoce los servicios a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecución considerado en su proposición, y

VI.	De los estados financieros, se verificarán, los siguientes aspectos:

- Que el capital de trabajo del licitante cubra el financiamiento de los servicios a realizar en los dos primeros meses de ejecución de los servicios, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en su análisis financiero presentado;

- Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones, y

- El grado en que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa.

De conformidad con las condiciones de pago, se deberán verificar, además de lo previsto en el párrafo anterior, los siguientes aspectos:

I.  Que los suministros y utilización de los insumos sean acordes con el proceso de servicios, de tal forma que su entrega o empleo se programe con oportunidad para su correcto uso, aprovechamiento o aplicación;

II.    Del equipo:

a) Que el equipo científico, de cómputo y de medición en general requerido sea el adecuado, necesario y suficiente para ejecutar los servicios objeto de la presente convocatoria, y que los datos coincidan con el listado de equipo presentado por el licitante,

b) Que las características y capacidad del equipo científico, de computo y de medición en general considerado por el licitante sean las adecuadas para desarrollar los servicios en las condiciones particulares donde deberá ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de los servicios y el programa de ejecución propuesto por el licitante, y

- Que las características, especificaciones y calidad de los materiales y  equipo científico, de computo y de medición en general sean los requeridos en la convocatoria al concurso por invitación a cuando menos tres personas para cumplir con los servicios.

  - ASPECTOS ECONÓMICOS

Para hacer la evaluación de las proposiciones en sus aspectos económicos, el “Hospital” verificará que las mismas incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en la convocatoria para el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas.

I.   Que cada documento contenga toda la información solicitada, y

II.  Que los precios a costo directo de los insumos propuestos por el licitante sean aceptables, es decir, que sean menores, iguales o no rebasen considerablemente el presupuesto de obra elaborado previamente por la convocante. Dicho presupuesto deberá considerar las condiciones vigentes en el mercado nacional o de la zona o región en donde se ejecutarán los trabajos o, en su caso, en el mercado internacional, considerando los precios de manera individual o cómo inciden en su totalidad en la propuesta económica.

III. 	Del presupuesto de los servicios:

- Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del Precio Unitario;

- Que los importes de los precios unitarios sean anotados con número y con letra, los cuales deberán ser coincidentes entre sí y con sus respectivos análisis; en caso de diferencia, deberá prevalecer el que coincida con el del análisis de Precio Unitario correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho análisis, y

- Verificar que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o más tengan errores, se efectuarán las correcciones correspondientes por la convocante; el monto correcto, será el que se considerará para el análisis comparativo de las proposiciones;

IV. 	Verificar que el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, se haya realizado de acuerdo con lo establecido en el Reglamento, debiendo revisar:

- que los análisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales;

- que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, mano de obra, equipo, etc.

- que los precios básicos de adquisición de los materiales considerados en los análisis correspondientes, se encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado;

- que los costos básicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de salario real a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto en el reglamento;

- que los costos horarios por la utilización de equipo se haya determinado por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada máquina o equipo, incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tenga integrados;

V. 	Verificar que los análisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en el Reglamento, debiendo además considerar:

- Que los costos de los materiales considerados por el licitante, sean congruentes con la relación de los costos básicos y con las normas de calidad especificadas en las convocatoria del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas;

- Que los costos de la mano de obra considerados por el licitante, sean congruentes con el tabulador de los salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutarán los servicios, y

- Que los costos horarios de la maquinaria y equipo se hayan determinado con base en el precio y rendimientos de éstos considerados como nuevos, para lo cual se tomarán como máximos los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos;

VI.	Verificar que los análisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en el reglamento, debiendo además considerar:

- Que el análisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe correspondiente, anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del costo directo;

- Constatar que para el análisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los correspondientes a las oficinas centrales del licitante los que comprenderán únicamente los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del contratista encargado directamente de los servicios y los de campo necesarios para la dirección, supervisión y administración de la obra, y

- Que no se haya incluido algún cargo que, por sus características o conforme a la convocatoria para el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, su pago deba efectuarse aplicando un Precio Unitario específico;

VII.	Verificar que en el análisis y cálculo del costo financiero se haya estructurado y determinado considerando lo siguiente:

- Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos;

- Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador económico específico;

- Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecución valorizado con montos mensuales, y

- Que la mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento empleada por el licitante sea congruente con lo que se establezca en las convocatoria del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas;

VIII.	 Verificar que el cargo por utilidad fijado por el licitante  se encuentre de acuerdo a lo previsto en el reglamento;

IX. 	Verificar que el importe total de la proposición sea congruente con todos los documentos que la integran, y

X.	Que los programas específicos de erogaciones de materiales, mano de obra y equipo  para la ejecución sean congruentes con el programa de erogaciones de la ejecución general de los servicios.

  - CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

- En el aspecto técnico, se verificará que los recursos propuestos por el licitante sean suficientes para poder realizar en tiempo y con la calidad requerida los servicios solicitados por “Hospital” y que cumplan con lo indicado en las bases del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas y con lo establecido en el artículo 64 del reglamento de la Ley.

- En el aspecto económico se verificará que en las proposiciones presentadas, los precios de los insumos sean los correspondientes a los establecidos en el mercado nacional y cumplan con lo indicado en las bases del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas y lo establecido en el artículo 65 A del reglamento.

- El contrato se adjudicara de entre los licitantes, a aquel cuya proposición resulte solvente por que reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en estas bases, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el Hospital y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, siendo la proposición que resulte más conveniente para el Hospital sobre la base de evaluación Binaria.

  - CAUSALES DE DESECHAMIENTO

Con fundamento en el artículo 69 del Reglamento, que a la letra dice: “se considerarán causas para el desechamiento de las proposiciones, las siguientes:

I. La falta de información o documentos que imposibiliten determinar su solvencia;

II. El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas respecto de las cuales se haya establecido expresamente en la convocatoria del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas que afectarían la solvencia de la proposición;

III. Se acredite fehacientemente con la documentación idónea que la información o documentación proporcionada por los licitantes es falsa;

IV. La ubicación del licitante en alguno de los supuestos señalados en los artículos 31, fracción XXIII, 51 y 78, penúltimo párrafo de la Ley;

V. La falta de presentación de los escritos o manifiestos a que se refiere la fracción VIII del artículo 34 de este Reglamento, y

VI. Aquéllas que por las características, magnitud y complejidad de los servicios a realizar, la convocante determine establecer expresamente en la convocatoria al procedimiento de invitación a cuando menos tres personas porque afectan directamente la solvencia de la proposición.

Las demás que, de acuerdo a las características, magnitud y complejidad de los servicios a realizar, sean consideradas expresamente en la convocatoria al procedimiento de invitación a cuando menos tres personas y que sean estrictamente necesarias para la evaluación de las proposiciones o la realización de los servicios, y

Asimismo se considerará como causa de desechamiento lo siguiente:

- Que no tome en cuenta lo establecido en la minuta de la junta de aclaraciones.

- El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el “Hospital”, así como la comprobación de que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar los costos de los servicios, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes;

- Que contravenga alguno de los supuestos señalados en los artículos 31 Fracción XIV, 51 y 78 de la “Ley”.

- Que contravenga los criterios de acuerdo a las características, magnitud y complejidad de los servicios a realizar, que sean considerados expresamente en la  convocatoria del procedimiento por el “Hospital” y que sean estrictamente necesarias para la evaluación de las proposiciones o la realización de los servicios.

- Que el importe total de la proposición sea de tal forma bajo, que el “Hospital” considere que el postor no podrá ejecutar los servicios, lo cual se traduciría en falta de cumplimiento al contrato. Porque contiene rendimientos o precios evidentemente desproporcionados o si discrepan de una manera inconveniente de los de la región donde se realizarán los servicios.

Las proposiciones desechadas durante el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten una vez transcurridos 60 días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo, salvo que exista una inconformidad en trámite en cuyo caso las proposiciones deberán conservarse hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes, agotados dichos términos el Hospital podrá proceder a su devolución o destrucción.

  - DICTAMEN Y ACTO DE FALLO

La emisión del fallo se llevará a cabo en la fecha, hora y lugar, señalados en el calendario de eventos.

- Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará a la persona que, de entre los participantes, a aquél cuya proposición resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria para el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el Hospital y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

- Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por el Hospital, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que resulte económicamente más conveniente para el Estado.

- Con fundamento en el artículo 38, segundo párrafo de la “Ley”, en caso de empate técnico entre las empresas licitantes, El Hospital adjudicará los servicios, en igualdad de condiciones, a las empresas que tengan en su planta laboral un cinco por ciento de personas con discapacidad, cuya alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social se haya dado con seis meses de antelación al momento del cierre del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas.

- En cumplimiento al oficio circular número SACN/300/414/2004 emitido por la Secretaría de la Función Pública, el “contratista” deberá manifestar bajo protesta de decir verdad ante el Hospital, que tomará las medidas necesarias para asegurarse de que cualquier extranjero que sea contratado por este o por los subcontratistas o proveedores involucrados en el proyecto de que se trate, para efectos del desarrollo, implementación y puesta en marcha del mismo, contará con la autorización de la autoridad migratoria para internarse en el país con la calidad y característica migratoria que le permita trabajar en las actividades para las que haya sido contratado, de conformidad con la Ley General de Población y su Reglamento.

El contratista deberá indicar además, que tanto él, como sus correspondientes subcontratistas o proveedores, se comprometen a dar aviso a la Secretaría de Gobernación en un término de quince días contados a partir de la fecha en que se tengan conocimiento de cualquier circunstancia que altere o pueda modificar las condiciones migratorias a las que se encuentra sujeto cualquier empleado de nacionalidad extranjera a su servicio, obligándose a sufragar los gastos que origina la expulsión de extranjero de que se trate, cuando la Secretaría de Gobernación así lo ordene, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley General de Población.”

Tal prevención solo será exigible al licitante que resulte adjudicado en el presente procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, y su cumplimento se hará con la presentación previa a la formalización del contrato, de la manifestación por escrito que contemple dicha prevención.

Además de solicitar opinión de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, a través de mi portal del S.A.T.

- Al finalizar la evaluación de las proposiciones, esta convocante adjudicará el contrato al licitante cuya proposición resulte solvente por reunir, conforme a los criterios de evaluación que establecen estas bases del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, de conformidad con la Ley y su Reglamento, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por esta convocante, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

En caso de existir empate técnico entre los licitantes cuyas proposiciones resulten solventes, se procederá de acuerdo a lo establecido en  el Artículo  67 Fracción I del Reglamento, Artículo y  38  penúltimo párrafo  de la Ley.

- Cuando exista desechamiento de alguna proposición el Hospital deberá entregar a cada licitante, a través de un escrito independiente, las razones y fundamentos para ello, con base en un dictamen.

- Terminado el evento de notificación de fallo, el documento se colocará en lugar visible de las Oficinas de la Coordinación de Obra Civil, Unidad 208 A, Subdirección de Conservación y Mantenimiento en la Calle de Doctor Balmis No 148, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06720, México Distrito Federal.

El licitante a quien se le adjudique el contrato, deberá presentar las garantías de cumplimiento de contrato, correspondientes al monto de su proposición, (en su caso), dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación de fallo así como la fianza de vicios ocultos al término de los servicios.

La notificación del fallo obligará a Hospital y a la persona a quien se haya adjudicado, a firmar el contrato, en la fecha, hora y lugar previstos en el propio fallo, o bien en el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas y en defecto de tales previsiones, dentro de los quince días naturales siguientes al de la citada notificación. No podrá formalizarse contrato alguno que no se encuentre garantizado de acuerdo con lo dispuesto en la fracción II del artículo 48 de la Ley.

Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, en la fecha o plazo establecido en el párrafo anterior, el Hospital podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición solvente que resulte más conveniente para el Hospital, de conformidad con lo asentado en el fallo, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento.

Si Hospital no firmare el contrato respectivo o cambia las condiciones de la convocatoria del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas que motivaron el fallo correspondiente, el licitante ganador, sin incurrir en responsabilidad, no estará obligado a ejecutar los servicios. En este supuesto, el Hospital, a solicitud escrita del licitante, cubrirá los gastos no recuperables en que hubiere incurrido para preparar y elaborar su proposición, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas  de que se trate.

Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán ser transferidos por el contratista en favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento de la Entidad de que se trate. (Art. 47 de la ley)

Los contratistas que celebren los contratos a que se refiere la Ley deberán garantizar:

I. 	El cumplimiento de los contratos. Esta garantía deberá presentarse en la fecha y lugar establecidos en la convocatoria al procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, o en su defecto, dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo.

Las proposiciones desechadas durante el procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas  podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten una vez transcurridos 60 días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo, salvo que exista una inconformidad en trámite en cuyo caso las proposiciones deberán conservarse hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes, agotados dichos términos el Hospital  podrá proceder a su devolución o destrucción.

- CAPITULO 9: CASOS EN QUE EL PROCEDIMIENTO  NO SE CONCLUYE

  - PROCEDIMIENTO DESIERTO

Se hace del conocimiento del licitante que con fundamento en el artículo 40 de la “Ley”, el Hospital procederá a declarar un procedimiento de invitación a cuando menos tres personas desierto cuando las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos de las convocatoria del procedimiento, o sus precios no fueran aceptables, y expedirán una segunda convocatoria.

  - CANCELACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

En términos del Artículo 40 de la “Ley” el “Sistema” podrá cancelar el procedimiento de  invitación a cuando menos tres personas por caso fortuito o fuerza mayor o, cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad de contratar los servicios y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia Entidad, quien dará a conocer la decisión por escrito.

  - SUSPENSIÓN Y NULIDAD PARCIAL O TOTAL DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

La S.F.P. en uso de sus facultades podrá suspender el procedimiento de contratación o determinar su nulidad parcial o total, en los términos de los artículos 88 de la “Ley”.

Si desaparecen las causas que hubiesen motivado la suspensión temporal del procedimiento de  invitación a cuando menos tres personas, se reanudara la misma, previo aviso por escrito a todos los licitantes que no hubiesen sido descalificados.

- CAPITULO 10: CONTRATO

  - DE LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

La formalización del contrato se llevara a cabo en la fecha, hora y lugar señalados en el calendario de eventos punto 4.5 de estas bases.

- El contrato debe corresponder al modelo proporcionado en los documentos del procedimiento de  invitación a cuando menos tres personas la cual se le incorporarán todos los acuerdos entre las dos partes, y la formalización de dicho documento se hará dentro de los quince días naturales siguientes al de la notificación de fallo, con fundamento en el artículo 47 de la “Ley”.

- El licitante a quien se le adjudique el respectivo contrato de no firmarlo por causas imputables al mismo será sancionado en los términos del artículo 78 de la “Ley”.

- La firma del contrato, por parte del “Contratista” no será mayor de quince días hábiles, contado a partir de la notificación de fallo.

- Si el Hospital no firmare el contrato respectivo o cambia las condiciones de las bases del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas que motivaron el fallo correspondiente, el licitante ganador, sin incurrir en responsabilidad, no estará obligado a ejecutar los servicios. En este supuesto, la entidad, a solicitud escrita del licitante, cubrirá los gastos no recuperables en que hubiere incurrido para preparar y elaborar su proposición, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el procedimiento de  invitación a cuando menos tres personas de que se trate.

- Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán cederse en forma parcial o total en favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro por servicios ejecutados, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento de la entidad de que se trate.

## 10.2	GARANTÍAS

Para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, el “Contratista” entregará una fianza que cubrirá el 10% (diez por ciento) del valor total del contrato incluyendo el IVA.

Concluidos los servicios y no obstante su recepción formal, el “Contratista” quedará obligado a responder de los defectos que resultaren de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo. Para garantizar mediante una fianza del 10% (diez por ciento) del valor total del contrato  incluyendo el IVA,  durante un plazo de doce meses el cumplimiento de las obligaciones antes citadas, el “Contratista” podrá elegir entre las opciones señaladas en el artículo 66 de la “Ley”.

  - CIRCUNSTANCIAS PREVISIBLES.

- No se admitirá reconsideración de los precios propuestos ni prórrogas por motivos de lluvias, mal tiempo, etc., o por cualquier otra causa no imputable al Hospital, que pudiera ocasionar aumento de costo y/o retraso en la ejecución de los servicios, a menos que se constituyan “causas de fuerza mayor” en los términos que fija el contrato.

- El hecho de que el postor no obtenga  la información completa a que antes se hace referencia, no lo releva de asumir como “contratista” la responsabilidad de ejecutar y concluir los servicios a entera satisfacción del Hospital, de acuerdo con los alcances, especificaciones y normas generales de construcción de la SSA e IMSS y a los precios contenidos en el catálogo de conceptos del contrato correspondiente.

- En caso de existir diferencias entre el catálogo de conceptos proporcionado por el Hospital, y los presentados por el licitante, estos serán corregidos apegándose a lo indicado en el catálogo original.

- En relación a la instalación de oficinas, almacén y bodega de insumos y equipos del  contratista para realizar sus servicios, deberá considerar todo lo necesario para estar a un radio de 500 metros del perímetro del Hospital, o lo más cercano al lugar objeto de los servicios correspondientes y  la  organización para tener lo mínimo requerido para cumplir con el programa ya que no existen espacios para  algún tipo de almacenamiento  en el Hospital o predio.

- La contratista deberá contar con los sistemas de comunicación necesarios, que le permitan tener comunicación vía telefónica las 24 horas tanto con la Coordinación de Obra Civil, Departamento de Obra Civil y con el Hospital.

- La contratista deberá considerar que cualquier información que sea expresada en forma oral, escrita, grafica, electrónica o en cualquier otra forma tiene el carácter de confidencial, razón por la que los participantes se comprometen y obligan a tratarla con tal carácter y darle uso única y exclusivamente para el desarrollo del procedimiento de  invitación a cuando menos tres personas de que se trata; debiendo proceder con discreción en el uso del mismo, guardando estricta reserva de los asuntos del Hospital, de igual forma los licitantes serán responsables por el uso que sus empleados, factores o dependientes hagan de la mencionada información. la obligación mencionada subsistirá durante  el procedimiento de  invitación a cuando menos tres personas y de manera indefinida después de concluida la misma, con independencia de que resulte o no adjudicado el licitante de que se trate.

- Los trámites, como serían el trámite y la obtención por su cuenta y cargo, de las licencias, dictámenes o permisos que requiera conforme a las disposiciones aplicables para la debida ejecución de los trabajos, se ajustaran a lo previsto en la gaceta oficial del distrito federal de fecha de 12 de julio del 2006, relativo a la norma ambiental para el distrito federal NADF-007-RNAT-2004, que establece la clasificación y especificaciones de manejo para residuos de la construcción en el distrito federal. Los cuales serán a cargo del Hospital.

- Los vehículos utilizados durante los servicios deberán cumplir con la siguiente normatividad:

NOM-041-SEMARNAT-2006, que establece los límites máximos permisibles de emisión  de gases contaminantes  provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan gasolina como  combustible.

NOM-045-SEMARNAT-2006, que establece los niveles máximos permisibles de opacidad del humo, provenientes del escape de vehículos automotores en circulación  que usan diésel como combustible.

NOM-050-SEMARNAT-1993, que establece los niveles máximos permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del escape de vehículos automotores en circulación  que usan gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos.

- El contratista deberá considerar contratar ante las autoridades correspondientes de la  Comisión Federal de Electricidad, el suministro de energía eléctrica, ya que el Hospital no proporcionara este servicio, por lo que deberá proveer, el uso de plantas generadoras de energía eléctrica.

Por lo anterior se prohíbe la instalación provisional de tomas de energía eléctrica de las líneas de transmisión; cuando se requiera, se deberá obtener la autorización de la Comisión Federal de Electricidad.

El contratista deberá considerar que el Hospital no proporcionara agua de ninguna naturaleza para los servicios, por lo que será necesario prevea el suministro mediante pipas de agua y considere el almacenamiento de agua en cisterna o tinacos.

- El Contratista está obligado a cumplir con el programa de los servicios y sus tiempos, independientemente de que por necesidades propias de dichos servicios requiera ampliar sus jornadas de trabajo incluyendo días extraordinarios, por lo que el Hospital no reconocerá pagos extraordinarios generados por esta situación.

  - TESTIGO SOCIAL

Este procedimiento de  invitación a cuando menos tres personas no contará con la intervención de un Testigo Social. De acuerdo con el Programa para la Transparencia y Combate a la Corrupción del Gobierno Federal y según el Acuerdo por el que se establecen los lineamientos que regulan la participación de los testigos sociales en las contrataciones que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, publicados en el DOF el 16 de diciembre de 2004.

  - BITÁCORA ELECTRÓNICA Y CONVENCIONAL

Con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 09 de diciembre de 2005, se creó la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo del Gobierno Electrónico, con el propósito de promover y consolidar el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicaciones entre las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. En ése tenor, el 09 de septiembre de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el ACUERDO por el que se establecen los lineamientos para regular el uso del programa informático para la elaboración, control y seguimiento de la bitácora de obra pública por medios remotos de comunicación electrónica, el cual entró en vigor el 09 de diciembre de 2009, en razón de lo anterior, las obras públicas y servicios relacionados con las mismas, contratadas a partir de ésta fecha por el Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, se apegarán en forma estricta a éste ordenamiento y se implementará el Sistema de Bitácora Electrónica de Obra Pública para la Administración Pública Federal (BEOP). En caso de no poder llevarse a cabo este protocolo, ya sea porque la entidad no cuente con la plataforma informática requerida, en cuanto a recursos humanos y/o tecnológicos; o por razones determinadas por la misma Secretaría de la Función Pública; se optará por el uso de la bitácora convencional de forma escrita de acuerdo a lo señalado en la “Ley” y su “Reglamento”.

Para la realización de los presentes servicios la entidad requerirá llevar a cabo el uso de la Bitácora a través de los medios de Bitácora Electrónica.

  - NORMAS PARA LOS CONTRATISTAS Y SU PERSONAL

El contratista es absoluto responsable de las obligaciones en su relación con sus trabajadores. El personal del contratista que labore en las instalaciones del Hospital deberá observar los puntos que a continuación se mencionan, los cuales son enunciativos, más no limitativos:

    - OBLIGACIONES

- Para tener acceso al sitio de ejecución de los servicios, se deberá mostrar a los agentes de seguridad del Hospital, credencial vigente expedida por la propia empresa.

- Sujetarse a la revisión de bultos, bolsas, portafolios y objetos similares, tanto a la entrada como a la salida del lugar de los servicios.

- Durante el tiempo que permanezca el personal del contratista, dentro de las instalaciones del Hospital, deberá portar en lugar visible el gafete de identificación que les proporcione el área de seguridad del Hospital.

- Informar de inmediato el extravío del gafete de identificación que les proporcione el área de seguridad del Hospital.

- La empresa contratista deberá proporcionar uniformes para el personal que labore para ellos.

- Cuidar la confidencialidad y el buen manejo de la información, los bienes y los valores que están bajo su cargo a fin de evitar una posible sustracción o utilización indebida.

- Cumplir con las disposiciones internas para prevenir accidentes, adoptando las medidas de higiene, seguridad y protección civil que al efecto disponga el Hospital.

- Acatar las órdenes, instrucciones e indicaciones de la coordinación, supervisión y del personal de seguridad del Hospital, para el uso de equipo e instalaciones, áreas de descanso y sanitarios.

- Guardar debido respeto y disciplina dentro de las instalaciones del Hospital, así como dentro del lugar objeto de los servicios.

- El contratista deberá presentar cada mes una relación de los extintores y equipos de seguridad de su propiedad, que tendrá ubicados en el servicio.

- El contratista deberá cumplir con lo señalado en el artículo 199 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, el cual establece que el número de sanitarios portátiles, excusados o letrinas, será uno por cada veinticinco trabajadores o fracción excedente de quince, para cada frente de trabajo existente.

- Será responsabilidad única del Contratista atender cualquier asunto o demanda que provenga de cualquier sindicato de transportistas ó cualquiera demanda obrero patronal.

    - PROHIBICIONES

- Tomar, usar, destruir o sacar artículos y documentos propiedad del Hospital o de los empleados de éste.

- Tomar, usar, destruir o sacar equipo, bultos, bolsas, portafolios y objetos similares de los inmuebles del Hospital, sin la previa autorización del propio Hospital.

- Ingresar y/o consumir bebidas alcohólicas en las instalaciones, así como fumar en las áreas que no se encuentren destinadas para el efecto.

- Introducir cámaras fotográficas y de video sin previa autorización.

- Introducir a las áreas de trabajo, radio o grabadoras sin previa autorización.

- Conectar aparatos eléctricos en cualquier otro contacto o tablero que no sea el autorizado por los supervisores de los servicios por parte del Hospital.

- Almacenar sustancias inflamables, solventes o tóxicas en grandes cantidades, que pudiera poner en riesgo la seguridad de los inmuebles. solo se permitirá mantener el material necesario, este almacenamiento deberá contar, en todo caso, con la opinión previa del Hospital.

- Almacenar desechos materiales en lugares diferentes a aquellos que se les asigne.

- Trasladar equipo pesado sin la debida precaución.

- Sobrecargar los contactos eléctricos.

- Hacer uso de la herramienta que pueda poner en riesgo la seguridad institucional, del personal, los equipos y los sistemas.

- Correr en las instalaciones de los servicios.

- Bloquear o retirar los equipos o señalamientos de seguridad.

- Transitar en áreas diferentes a aquellas en las que deban desempeñar sus actividades.

- Tomar, durante su permanecía en los inmuebles, fotografías, videos y cualquier otra clase de imagen, salvo que exista autorización por escrito del Hospital.

- Retirar de las instalaciones del Hospital cualquier bien o producto del desmantelamiento sin la autorización de la Entidad.

- Alterar el orden o establecer conductas fuera de la norma jurídica aplicable.

    - PREVENCIÓN

- Ser responsable único de sus pertenencias.

- Los cables de sus herramientas eléctricas deben ser de uso rudo incluyendo la clavija.

- Las extensiones eléctricas, no deberán estar remendadas o con alambres sin recubrimiento.

- Hacer buen uso de las instalaciones y equipo como lo son: sanitarios, contactos eléctricos, tableros de control de energía y las instalaciones de seguridad en general.

- Queda estrictamente prohibido verter líquidos inflamables y otro tipo de contaminantes en la red de drenaje de las instalaciones.

- Todo residuo, estopa, trapos y otros impregnados de sustancias inflamables deberán ser depositados en envases metálicos provistos de tapa, responsabilizándose el contratista encargado de los servicios a retirarlos al concluir las labores del día.

- La aplicación de solventes deberá realizarse en áreas abiertas y/o espacios autorizados por seguridad, solicitando en su caso, equipo de extinción de incendios, en prevención de cualquier contingencia, éste será proporcionado por el personal de seguridad del contratista.

- Las compañías deberán capacitar a su personal para el uso y manejo del equipo que utilicen.

    - SEGURIDAD

  - Utilizar el equipo de seguridad necesario para realizar los servicios de su especialidad y para la operación de su material, herramienta y equipo

  - El contratista debe proporcionar a su personal, equipos de protección acordes a cada uno de los servicios que van a efectuar.

  - El personal del contratista debe usar invariablemente; vestimentas y equipos adecuados para las  actividades que van a efectuar.

  - El contratista debe contar con su botiquín de primeros auxilios básicos, provisto de productos de primera necesidad en la atención de emergencias.

  - Se abstendrá de realizar servicios que pongan en riesgo al personal e instalaciones, así como el uso excesivo de materiales inflamables con labores que generen flama abierta o chispa.

- CAPITULO 11: INCONFORMIDADES

Los licitantes podrán interponer inconformidad ante la Secretaría de la Función Pública, con domicilio en: Insurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, México, D.F., C.P. 01020,  en base al Título Séptimo (de la Solución de las Controversias), Capitulo Primero (de la Instancia de Inconformidad) de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas por actos del procedimiento de contratación que contravengan las disposiciones que rigen las materias objeto de la convocatoria del presente procedimiento o ante el Órgano Interno de Control en el Hospital, cuyas oficinas se ubican en la Unidad 206, del mismo Hospital, en días hábiles, cuando dichos actos se relacionen con:

- La convocatoria, o la(s) junta(s) de aclaraciones, siempre y cuando el interesado haya manifestado su interés por participar en el procedimiento, al obtener la convocatoria y sus anexos, debiendo expresar su objeción, con los argumentos y razones jurídicas que la funden.

En este supuesto, la inconformidad sólo podrá presentarse por el interesado dentro de los seis días hábiles siguientes a la celebración de la última junta de aclaraciones;

- Los actos cometidos durante el acto de presentación y apertura de proposiciones, y el fallo.

En este caso, la inconformidad sólo podrá presentarse por el licitante que haya presentado proposición, dentro de los seis días hábiles siguientes a la junta pública en la que se dé a conocer el fallo, o en los casos que no se haya celebrado junta pública, el término contará a partir de la fecha en la que se le haya notificado al licitante.

- La cancelación del procedimiento.

En este supuesto, la inconformidad sólo podrá presentarse por el licitante que hubiere presentado proposición, dentro de los seis días hábiles siguientes a su notificación.

- Los actos y omisiones por parte de la convocante que impidan la formalización del contrato en los términos establecidos en la presente convocatoria o en la Ley.

En esta hipótesis, la inconformidad sólo podrá presentarse por quien haya resultado adjudicado, dentro de los seis días hábiles posteriores a aquél en que hubiere vencido el plazo establecido en el fallo para la formalización del contrato o, en su defecto, el plazo legal.

Los licitantes que hayan presentado proposición conjunta, la inconformidad solo será procedente si se promueve conjuntamente por todos los integrantes de la misma.

- CAPITULO 12: INFRACCIONES Y SANCIONES

Para el presente procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas en caso de que se identifique infracción durante el presente procedimiento será sancionado en base al Título Sexto art. 77 al 82 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

- CAPITULO 13: DOCUMENTOS ANEXOS

Son los que se listan a continuación:

    - Catálogo de Conceptos

    - Modelo de Contrato

    - Documentos anexos descritos en el numeral 7.5 de la presente convocatoria

    - Términos de referencia