CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL BAJO LA  MODALIDAD DE CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

DE LA EJECUCIÓN DE LOS  “TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA REUBICACIÓN DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS EN LA UNIDAD 304 DEL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO, DR. EDUARDO LICEAGA”

CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELABORADAS CONFORME A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PUBLICADA INCLUYENDO SU ÚLTIMA REFORMA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 13 DE ENERO DE 2016, Y  SU REGLAMENTO PUBLICADO EL 28 DE JULIO DEL 2010 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.

INDICE

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS	4

1.1.	INFORMACIÓN GENERAL	6

2.1.	OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.	6

2.2.	TIPO DE CONTRATACIÓN Y ORIGEN DE LOS FONDOS	7

CAPITULO 3: CONDICIONES DE CONTRATO	8

3.1.	ALCANCES DE LOS TRABAJOS DE LA PRESENTE  CONVOCATORIA	8

3.2.	PLAZO DE EJECUCIÓN	8

3.3.	FORMA DE PAGO	8

3.4.	AJUSTE DE COSTOS	9

3.5.	PENAS CONVENCIONALES	10

3.6.	INFORMACIÓN SOBRE OBLIGACIÓN DE TRABAJO	11

3.7.	ANTICIPO	11

3.8.	SUBCONTRATACIÓN	12

4.1.	INFORMACIÓN SOBRE LA CONVOCATORIA	12

4.2.	DISPONIBILIDAD DE LA CONVOCATORIA	12

4.3.	COSTO DE LA CONVOCATORIA	12

4.4.	ANEXOS A LA CONVOCATORIA	12

4.4.1.	Catálogo de Conceptos	12

4.4.2.	Anexos descritos en el numeral 7.5 de la presente convocatoria	12

4.4.3.	Modelo de contrato	12

4.5.	CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO	12

CAPITULO 5: ASPECTOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS DE LA CONVOCATORIA	14

5.1.	VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS	14

5.2.	LUGAR DE LA JUNTA DE ACLARACIONES	14

5.3.	ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES	14

CAPÍTULO 6: PREPARACIÓN DE LAS PROPOSICIONES	15

6.2.	IDIOMA	19

6.3.	MONEDA EN QUE DEBERÁ PRESENTAR LA PROPOSICIÓN	19

6.4.	CONDICIONES NO NEGOCIABLES	19

6.5.	CONTENIDO NACIONAL DEL VALOR DE LOS TRABAJOS	20

7.1.	NO NEGOCIACIÓN	20

7.2.	CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN	20

7.3.	REQUISITOS PARA LA ACEPTACIÓN DE PROPOSICIONES	21

7.4.	PARTICIPACIÓN CONJUNTA	21

7.5.	GUÍA PARA PRESENTAR LA PROPOSICIÓN (LEGAL, TÉCNICA Y ECONÓMICA)	23

7.5.1.	Documentación  Distinta a la propuesta Técnica y Económica (Documentación Legal)	23

7.5.2.	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA	24

7.5.3.	DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA	26

CAPITULO 8: PROCEDIMIENTO LICITATORIO	28

8.1.	ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES	28

8.2.	CARACTERÍSTICAS DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES	28

8.3.	CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES	29

8.4.	ASPECTOS TÉCNICOS	29

8.5.	ASPECTOS ECONÓMICOS	31

8.6.	CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN	34

8.7.	CAUSALES DE DESECHAMIENTO	34

8.8.	DICTAMEN Y ACTO DE FALLO	35

CAPITULO 9: CASOS EN QUE EL PROCEDIMIENTO  NO SE CONCLUYE	38

9.1.	PROCEDIMIENTO DESIERTO	38

9.2.	CANCELACIÓN DEL PROCEDIMIENTO	38

9.3.	SUSPENSIÓN Y NULIDAD PARCIAL O TOTAL DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	38

CAPITULO 10: CONTRATO	39

10.1.	DE LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO	39

10.3.	CIRCUNSTANCIAS PREVISIBLES.	40

10.4.	TESTIGO SOCIAL	42

10.5.	BITÁCORA ELECTRÓNICA Y CONVENCIONAL	42

10.6.	NORMAS PARA LOS CONTRATISTAS Y SU PERSONAL	42

10.6.1.	OBLIGACIONES	42

10.6.2.	PROHIBICIONES	43

10.6.3.	PREVENCIÓN	44

10.6.4.	SEGURIDAD	45

CAPITULO 11: INCONFORMIDADES	46

CAPITULO 12: DOCUMENTOS ANEXOS	47

CAPITULO12: DOCUMENTOS ANEXOS.............................................................................S/N

12.1. DOCUMENTOS ANEXOS.............................................................................................. S/N

- DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

Para los fines de las presentes convocatoria, en lo sucesivo se entenderá por:

- COMPRANET: El Sistema electrónico de información pública gubernamental sobre obras públicas y servicios relacionados con las mismas, integrado entre otra información, por los programas anuales en la materia, de las Dependencias y Entidades; el registro único de contratistas; el padrón de testigos sociales; el registro de contratistas sancionados; las convocatorias al procedimiento de invitación a cuando menos tres personas  y sus modificaciones; las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de fallo; los testimonios de los testigos sociales; los datos de los contratos y los convenios modificatorios; las adjudicaciones directas; las resoluciones de la instancia de inconformidad que hayan causado estado, y las notificaciones y avisos correspondientes. Dicho sistema será de consulta gratuita y constituirá un medio por el cual se desarrollarán procedimientos de contratación.

El Sistema estará a cargo de la Secretaría de la Función Pública, a través de la unidad administrativa que se determine en su reglamento, la que establecerá los controles necesarios para garantizar la inalterabilidad y conservación de la información que contenga.

- CONTRATISTA: La persona que celebre contratos de obras públicas y/o de servicios relacionados con las mismas.

- HOSPITAL: Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”

- I.M.S.S.: El Instituto Mexicano del Seguro Social.

- LEY: La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 4 de enero de 2000, incluyendo sus reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación, inclusive las del 13 de enero de 2016.

- LICITANTE: La persona que participe en cualquier procedimiento de licitación pública, o bien de invitación a cuando menos tres personas.

- LFRASP: Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

- PEF: Presupuesto  de Egresos de la Federación aprobado por la H. Cámara de Diputados para el presente ejercicio.

- PROYECTO ARQUITECTÓNICO: El que define el espacio físico requerido conforme al programa Médico-Arquitectónico, la forma, estilo arquitectónico, distribución y el diseño funcional de una obra, el cual se expresará por medio de planos, memorias, maquetas, perspectivas y dibujos artísticos, entre otros.

- PROYECTO EJECUTIVO: El conjunto de planos y documentos que conforman los proyectos arquitectónico y de ingenierías de una obra o estudio, el catálogo de conceptos, programa de obra, presupuesto, volúmenes de obra y números generadores, especificadores de construcción, normas técnicas, así como las descripciones e información suficientes para que ésta se pueda interpretar y llevar a cabo.

- PROYECTO DE INGENIERÍAS: El que comprende los planos constructivos, memorias de cálculo y descriptivas, especificaciones generales y particulares aplicables, así como plantas, alzados, secciones y detalle, que permitan llevar a cabo la obra civil, eléctrica, mecánica o de cualquier otra especialidad.

- PROYECTO INTEGRAL: El que incluye el proyecto ejecutivo y la ejecución de la obra correspondiente, hasta su entrega.

- REGLAMENTO: El Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 20 de agosto de 2001 y sus reformas del día 29 de noviembre de 2006, en la parte que no se contrapongan con las reformas a la ley publicadas el día 28 de mayo de 2009 y  28 de julio del 2010  en el Diario Oficial de la Federación.

- S.F.P: Secretaría de la Función Pública.

- S.H.C.P.: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

CONVOCATORIA

CAPITULO 1: INFORMACIÓN GENERAL

  - INFORMACIÓN GENERAL

El presente documento contiene  la convocatoria para la contratación de trabajos relacionados con la obra pública mediante el procedimiento de Invitacion a Cuando Menos Tres Personas, a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, Clave No: IO-012NBD002-N1-2016, para los “TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA REUBICACIÓN DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS EN LA UNIDAD 304 DEL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO, DR. EDUARDO LICEAGA”, UBICADO EN DR. BALMIS N° 148, COL. DOCTORES, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C.P. 06720, CIUDAD DE  MÉXICO , emitidas por el Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, poniendo a disposición de los licitantes a través de la página WEB de la institución y en CompraNet copia del texto de la convocatoria, para desarrollar los trabajos objeto de las mismas. Lo anterior de acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 134 Constitucional, Artículos 3 fracción I, 27 fracción II, 41, 43 y 44 de la Ley y Artículos 33, 34, 44, 45 apartado A, 60, 61, 64 apartado A y 65 apartado A; 131; 132 fracción I, II, III, V; 133; 178; 180; 183; 184; Capitulo Sexto art 185 al 220 del Reglamento. El alcance de los trabajos a que se refiere este procedimiento de invitación a cuando menos tres personas se sujetará a lo establecido en los alcances y demás requisitos previstos en esta convocatoria.

SISTEMA

FECHA DE PUBLICACION

Por otro lado y conforme a lo establecido en la actualización   del “Acuerdo que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública, y los Lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores públicos  y para implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 20 de Agosto de 2016; y en lo concerniente a su  Apartado relativo a  Contrataciones Públicas, Licencias, Permisos, Autorización y Concesiones, se informa que los servidores públicos que con motivo de su empleo, cargo, comisión o función o a través de subordinados, participa en contrataciones públicas o en el otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones; en el ejercicio de sus funciones y actuación deberán regirse  y conducir  los procedimientos correspondientes con transparencia, imparcialidad y legalidad; orientando sus decisiones a las necesidades e intereses de la sociedad, garantizando las mejores condiciones para el Estado.

CAPITULO 2: OBJETO Y TIPO DE CONTRATACIÓN

  - OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.

El objeto del presente procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas, con Clave  No: IO-012NBD002-N1-2016, es la contratación de los “TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA REUBICACIÓN DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS EN LA UNIDAD 304 DEL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO, DR. EDUARDO LICEAGA”, UBICADO EN DR. BALMIS N° 148, COL. DOCTORES, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C.P. 06720, CIUDAD DE MÉXICO.

  - TIPO DE CONTRATACIÓN Y ORIGEN DE LOS FONDOS

La forma de contratación será a Precios Unitarios y tiempo determinado.

Los contratos a precios unitarios se sujetarán a lo dispuesto por los Artículos 45, Fracción I, de la Ley y Artículos 79 al 88 de su Reglamento.

Las erogaciones que se deriven de la convocatoria del presente procedimiento de invitación a cuando menos tres personas serán cubiertas por Recursos Propios de la Entidad a través de la Partida Presupuestal  62202 “Mantenimiento y Rehabilitación de Edificios no Habitacionales”, con cargo al Proyecto No. 1612NBD0001 mismos que serán ejercidos durante el Ejercicio Presupuestal 2016.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley, en este procedimiento de invitación a cuando menos tres personas no podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 31 Fracción XIV y XV, 51 y 78 de la Ley.

Asimismo, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 51 de la Ley, la Entidad se abstendrá de recibir proposiciones o adjudicar contrato alguno con las personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la SFP, en los términos del Título Sexto de la Ley, y Título Quinto de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como de los demás supuestos establecidos en el mismo artículo.

- CAPITULO 3: CONDICIONES DE CONTRATO

  - ALCANCES DE LOS TRABAJOS DE LA PRESENTE  CONVOCATORIA

- Remodelación de la Unidad 304 del Hospital General de México, Dr. Eduardo Liceaga

  - PLAZO DE EJECUCIÓN

El Plazo de  Ejecución de los trabajos es el siguiente:

| Fecha Estimada de inicio | Fecha Estimada de terminación | Días naturales |
| --- | --- | --- |
| 26 de Septiembre de 2016 | 14 de Octubre de 2016 | 19 días naturales |

  - FORMA DE PAGO

El Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”  pagará los trabajos objeto del Contrato, en Moneda Nacional   mediante la formulación de estimaciones sujetas al avance del Programa de los trabajos a realizar. Por su parte el Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”,  cubrirá a la contratista el importe de los pagos mediante transferencia electrónica de acuerdo a los requisitos que establezca la convocante, dentro de un plazo no mayor de 20 días naturales contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de la Entidad, situación que deberá asentarse en la estimación correspondiente y en la Bitácora Electrónica y/o Convencional de Servicios Relacionados con la Obra Pública para la Administración Pública Federal.

De las estimaciones que se cubran al contratista por trabajos ejecutados, serán descontados los derechos señalados en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos relativos a la prestación de servicios de vigilancia, inspección y control de las obras, como servicio que realiza la Secretaría de la Función Pública.

El pago por parte de la Entidad de las estimaciones de los trabajos ejecutados  será efectivo en un plazo no mayor a veinte días naturales contados a partir de la fecha de elaboración del contra recibo expedido por la Dirección de Recursos Financieros a través de la Subdirección de Tesorería ubicada en la Calle de Doctor Balmis No. 148, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06720, Ciudad de México. Y con estricto apego a lo señalado en el Reglamento en sus artículos 127; 128; 129; 130; 131; 132 fracciones I,II,III, y V; 133, 136.

El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los trabajos, ya que la entidad tendrá el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán formular con una periodicidad no mayor de un mes. Las cuales serán presentadas por el "Contratista”, a la Residencia de Obra Civil dentro de los seis días naturales siguientes de la fecha de corte que será el día hábil más cercano al primero y dieciséis de cada mes. La Residencia de Obra Civil para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de quince días naturales siguientes a su presentación.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse por parte del “Hospital” bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizados por la Residencia de Obra Civil y que el “CONTRATISTA” haya presentado la factura correspondiente. Los pagos de las estimaciones por trabajos ejecutados serán independientes entre sí y por lo tanto, cualquier tipo de secuencia será sólo para efecto de control administrativo.

Los pagos de estimaciones que correspondan se realizarán en moneda nacional (Artículo 31, fracción VI de la Ley).

Mediante los pagos de las estimaciones se compensará al contratista los materiales, insumos, transporte, salarios, honorarios, organización, dirección técnica, administración, prestaciones sociales y laborales, así como las obligaciones que el “CONTRATISTA” adquiera y todos los demás gastos que se originen como consecuencia del contrato, así como su utilidad, por lo que el “CONTRATISTA” no podrá exigir una mayor retribución por ningún otro concepto, salvo lo estipulado en el artículo 99 del Reglamento.

Los pagos se realizarán vía transferencia electrónica, por lo que el “CONTRATISTA” deberá recoger su comprobante en la caja de la Subdirección de Tesorería de la “ENTIDAD”, el acreditamiento se realizará dentro de los 20 días naturales posteriores a la presentación de la estimación correspondiente contados a partir de que hayan sido autorizadas por la Residencia de Obra Civil. Para tal efecto el “CONTRATISTA” presentará al “Hospital”, el número de clave interbancaria de 18 dígitos, nombre del banco, número de sucursal y de cuenta, Registro Federal de Contribuyentes y número de contrato. Los pagos de las estimaciones efectuados por el “Hospital” no se considerarán como aceptación plena de los trabajos, ya que el “Hospital” se reserva el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado. Las condiciones de pago pueden variar en función de las disposiciones que en su caso establezcan las Dependencias Globalizadoras y por ende el propio Hospital.

El Hospital incorporará el pago respectivo al programa de cadenas productivas de Nacional Financiera S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo con el objeto de pagar a sus contratistas en servicios, arrendamientos y obra pública con la posibilidad de acceder al factoraje o descuento electrónico de documentos por cobrar, en base al artículo 18 de las disposiciones generales a las que deberán sujetarse las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal para su incorporación al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera S.N.C , Institución de Banca de Desarrollo publicadas en el Diario Oficial de la Federación de fecha 28 de febrero del 2007 y modificadas el 06 de abril de 2009. Los licitantes a su consideración podrán incorporarse a este programa. El costo financiero de este servicio, que le representa al CONTRATISTA, se reconocerá como un costo del proyecto, que será reembolsado al contratista.

La Autorización de los Pagos de las estimaciones de los trabajos ejecutados será responsabilidad de acuerdo a lo indicado por la Ley, su Reglamento y la normatividad aplicable.

  - AJUSTE DE COSTOS

# El procedimiento de ajuste de costos se realizará con estricto apego a lo señalado en los Artículos 56, 57, y 58 de la Ley y con base en los Artículos 173 al 184 de su Reglamento.

El ajuste de costos podrá realizarse para los costos directos (Articulo 57, Fracciones I, II y III de la Ley) y para el costo por financiamiento (Art. 58, Fracción III, de la Ley).

El ajuste de costos directos podrá llevarse a cabo mediante cualquiera de los procesos indicados en el Artículo 57 de la Ley, en el entendido de que el método utilizado no podrá ser modificado durante la vigencia del contrato y sus convenios, una vez que éstos hayan sido determinados entre la contratista y la Entidad (Art. 173, Párrafo II, del Reglamento), salvo en el caso de que se haya determinado el procedimiento previsto  en el Articulo 57, Fracción III, de la Ley.

  - PENAS CONVENCIONALES

- Las penas convencionales se aplicarán por atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables a los contratistas, determinados únicamente en función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusión total de los trabajos. Asimismo, se podrá pactar que las penas convencionales se aplicarán por atraso en el cumplimiento del programa de ejecución general de los trabajos.

En ningún caso las penas convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento, en cuyo caso se rescindirá administrativamente el contrato.

- Las penas convencionales serán determinadas en función del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente, conforme al programa de ejecución general de los trabajos convenido, considerando para el cálculo de las mismas el avance físico de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el contrato. Las penas convencionales se aplicarán considerando los ajustes de costos, sin incluir el impuesto al valor agregado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 55 de la Ley, en ningún caso se aceptará la estipulación de penas convencionales a cargo de las dependencias y entidades.

- Para efectos de lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 46 Bis de la Ley, el importe de la retención económica se determinará con base en el contrato celebrado por las partes y en el grado de atraso que se determine de acuerdo al avance físico en relación con el programa de ejecución convenido. El contratista podrá recuperar el importe de las retenciones económicas en las siguientes estimaciones si regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa.

- Asimismo, la entidad, en caso de atraso en la ejecución de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecución general de los trabajos, aplicarán retenciones económicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serán calculadas en función del avance en la ejecución de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones  pactada en el contrato. Dichas retenciones podrán ser recuperadas por los contratistas en los pagos de las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado programa, según lo dispuesto por el artículo 46 Bis, de la Ley.

- Si como consecuencia de dichas comparaciones el avance de los trabajos es menor que lo que debió realizarse, El Hospital procederá a:

- Retener en total el tres por ciento (3%) de las diferencias entre el importe de los trabajos realmente ejecutados (total ejecutado) y el importe de lo que debió realizarse (total programado). Por lo tanto mensualmente se hará la retención o devolución que corresponda, la cual se aplicara sobre el importe del pago programado correspondiente.

Si al efectuarse la comparación correspondiente al corte mensual del programa, procede hacer alguna retención, su importe se aplicará en favor del Hospital como pena convencional por el atraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del “CONTRATISTA”.

- Aplicar  una pena convencional, para el caso de que el “CONTRATISTA” no concluya los trabajos en la fecha señalada en el programa general y sin aplicar el impuesto al valor agregado, consistente en una cantidad igual al uno por ciento (1%) por cada día de atraso del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminación señalada en el programa general. Esta pena se ajustará a los trabajos faltantes por ejecutar y la cubrirá el “CONTRATISTA” mensualmente y hasta el momento en que los trabajos queden concluidos y recibidos a satisfacción del “Hospital”; estas penas convencionales se aplicarán mensualmente en los pagos de las estimaciones correspondientes. En el supuesto que persistan los atrasos en la terminación de los trabajos al extremo de no haber en un mes  volúmenes de trabajo qué estimar y por lo mismo de los cuales se pueda efectuar la retención y aplicación, el “CONTRATISTA” deberá entregar al “Hospital” mediante cheque certificado los importes que se generen por este motivo.

Para determinar la aplicación de las penas estipuladas, no se tomará en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por el “CONTRATISTA”.

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, cuando no se haya llegado al límite de la fianza de cumplimiento, el Hospital podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo.

  - INFORMACIÓN SOBRE OBLIGACIÓN DE TRABAJO

El “Hospital” informa que para  el presente procedimiento y demás actos que de ella se deriven, rijan las siguientes condiciones:

- Que los trabajos se llevarán a cabo con sujeción a la “Ley” y sus reformas y al “Reglamento”. Asimismo deberá sujetarse al Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, en su caso,  sus normas complementarias, lo dispuesto por la Ley General de Asentamientos Humanos, los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y de los Programas Sectoriales, Institucionales, Regionales y Especiales que correspondan, así como a las previsiones contenidas en sus programas anuales, y los objetivos, metas y previsiones de recursos establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación o de las entidades respectivas, así como a los alcances de los trabajos a contratar.

- El procedimiento de invitación a cuando menos tres personas se inicia con la publicación de ésta y concluye con la emisión del fallo y  la firma del contrato. Art. 27 de la Ley.

- El Hospital se reserva el derecho de verificar en cualquier momento durante el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas o durante la ejecución de los trabajos, la veracidad de los datos proporcionados por el licitante y/o el ganador del procedimiento.

  - ANTICIPO

Para este procedimiento de invitación a cuando menos tres personas a precios unitarios y tiempo determinado con clave en compranet No: IO-012NBD002-N1-2016 no se otorgará anticipo alguno.

  - SUBCONTRATACIÓN

Para este procedimiento de invitación a cuando menos tres personas a precios unitarios y tiempo determinado con clave en compranet No: IO-012NBD002-N1-2016  no se autoriza la subcontratación  de los trabajos.

CAPITULO 4: INFORMACIÓN SOBRE LA CONVOCATORIA

  - INFORMACIÓN SOBRE LA CONVOCATORIA

A continuación se presenta la información general correspondientes a la presente convocatoria del procedimiento de Invitación a cuando Menos Tres Personas.

  - DISPONIBILIDAD DE LA CONVOCATORIA

El registro, la inscripción y la participación de los licitantes será en las oficinas que ocupa la Coordinación de Obra Civil, ubicadas en la Unidad 208-A del Hospital, sita en Calle Doctor Balmis No. 148, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06720, Ciudad de México.

El Hospital pondrá a disposición de los licitantes, copia del texto de la presente convocatoria y sus anexos en la dirección antes señalada, así como en la página web del Hospital y en Compranet.

Además el licitante deberá entregar antes del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, la carta de intención de participación al presente procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas.

  - COSTO DE LA CONVOCATORIA

La  publicación de la convocatoria se realizará a través de la página WEB de la institución y en Compranet, su obtención será gratuita.

  - ANEXOS A LA CONVOCATORIA

    - Catálogo de Conceptos

    - Anexos descritos en el numeral 7.5 de la presente convocatoria

    - Modelo de contrato

  - CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO

| EVENTO | LUGAR | PERIODOS, FECHAS Y HORARIOS |
| --- | --- | --- |
| 1. Publicación de la presente Convocatoria | Página Web del Hospital y Compranet | 02 de Septiembre de 2016 |
| 2. Entrega de la primera invitación | U-208A Coordinación de Obra Civil-Subdirección de Conservación y Mantenimiento, calle Dr. Balmis No. 148, Col. Doctores, Delegación Cuauhtémoc, CP. 06720, Ciudad de México. | 02 de Septiembre de 2016 |
| 4. Visita al lugar de los trabajos | U-208A Coordinación de Obra Civil-Subdirección de Conservación y Mantenimiento, calle Dr. Balmis No. 148, Col. Doctores, Delegación Cuauhtémoc, CP. 06720, Ciudad de México | 06 de Septiembre de 2016 11:00 Horas |
| 5. Junta de aclaraciones | U-208A Coordinación de Obra Civil-Subdirección de Conservación y Mantenimiento, calle Dr. Balmis No. 148, Col. Doctores, Delegación Cuauhtémoc, CP. 06720, Ciudad de México | 06 de Septiembre de 2016 13:00 Horas |
| 6. Presentación y Apertura de Proposiciones | U-208A Coordinación de Obra Civil-Subdirección de Conservación y Mantenimiento, calle Dr. Balmis No. 148, Col. Doctores, Delegación Cuauhtémoc, CP. 06720, Ciudad de México | 13 de Septiembre de 2016 11:00 Horas |
| 7. Comunicación de fallo | U-208A Coordinación de Obra Civil-Subdirección de Conservación y Mantenimiento, calle Dr. Balmis No. 148, Col. Doctores, Delegación Cuauhtémoc, CP. 06720, Ciudad de México | 21 de Septiembre de 2016 11:00 Horas |
| 8. Firma del contrato | U-105A Área de elaboración y control de contratos dependiente de la Dirección de Recursos Materiales y Conservación del Hospital, calle Dr. Balmis No. 148, Col. Doctores, Delegación Cuauhtémoc, CP. 06720, Ciudad México. | 23 de Septiembre de 2016 |
| 9. Inicio de los Trabajos | Hospital General de México, Dr. Eduardo Liceaga | 26 de Septiembre de 2016 |

- CAPITULO 5: ASPECTOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS DE LA CONVOCATORIA

  - VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

La visita al sitio de realización de los trabajos será el día 06 de Septiembre de 2016 a las 11:00 horas, siendo el punto de reunión en las oficinas de la Coordinación de Obra Civil- Subdirección de Conservación y Mantenimiento U-208A, ubicada en la Calle de Doctor  Balmis No. 148, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06720, Ciudad de México.

La visita al sitio donde se realizarán los trabajos será optativa para los interesados, pero en su proposición deberán incluir un escrito en el que manifieste que conoce el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales así como los accesos a la obra, interferencias y considerar la logística para la realización de las maniobras dentro y fuera de la obra para la ejecución de los trabajos, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.

  - LUGAR DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Posterior a la visita se llevará a cabo la junta de aclaraciones, el día 06 de Septiembre de 2016 a las 13:00 horas, cita en las oficinas de la Coordinación de Obra Civil- Subdirección de Conservación y Mantenimiento U-208A, en las oficinas de la Subdirección de Conservación y Mantenimiento del Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, cita en calle Dr. Balmis No. 148, Col. Doctores, Delegación Cuauhtémoc, CP. 06720, Ciudad de México; siendo optativa la asistencia a la reunión.

La solicitud de aclaración deberá entregarse personalmente en la junta de aclaraciones.

El acto será presidido por el servidor público designado por el hospital, quién deberá ser asistido por un representante del área requirente de los trabajos, a fin de que se resuelvan en forma clara y precisa las dudas y planteamientos de los licitantes relacionados con los aspectos contenidos en la convocatoria.

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, deberán presentar un escrito, en el que expresen su dudas, por si o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso, del representante.

  - ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

De la junta de aclaraciones se levantará acta en la que se harán constar los cuestionamientos formulados por los interesados y las respuestas del Hospital. En el acta correspondiente a la última junta de aclaraciones se indicará expresamente esta circunstancia. Además contendrá la firma de los asistentes y las preguntas formuladas por los licitantes y las respuestas del Hospital; debiendo entregar copia a los presentes y ponerse a disposición de los ausentes, en la Jefatura de Obra Civil del Hospital, ubicada en la Calle de Dr. Balmis No 148, Col Doctores, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06720,  Ciudad de México.

La falta de firma de alguno de los invitados no invalidará el proceso de la Junta de Aclaraciones.

- CAPÍTULO 6: PREPARACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

## REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LAS PERSONAS QUE PARTICIPEN EN EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

La entrega de proposiciones se hará de manera presencial. La entidad, atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos, requerirán que la proposición de los licitantes contenga los siguientes documentos:

La documentación Legal que se requiere a continuación podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera del sobre que contenga la proposición.

(Documentación Legal)

- Manifestación Escrita de conocer el contenido del modelo de contrato y su conformidad de ajustarse a sus términos. (Adjunto al escrito se integrarán las convocatoria del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas y el modelo de contrato debidamente rubricado).

- Manifestación escrita de parte o partes de los trabajos que no requiere subcontratar.

- Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, indicando el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas en el que participa.

- Escrito mediante el cual declare que no se encuentra en ninguno de los supuestos que establecen los artículos 31 Fracción XIV, XV, 51 y 78 de la Ley.

- Documentos que acrediten la capacidad financiera como lo pueden ser: declaraciones fiscales y/o estados financieros dictaminados o no, los cuales deberán ser de los últimos dos ejercicios fiscales o, en caso de empresas de nueva creación, los más actualizados a la fecha de presentación de proposiciones, con el contenido y alcance que requiera la convocante (será necesario entregar un solo documento del listado antes referido que acredite la capacidad financiera de la empresa y/o persona física de la que se trate). Esta información deberá ser presentada en forma legible, en papel membretado del profesional o empresa que efectúe estas obligaciones, especificando domicilio y número telefónico del mismo, deberá presentarse el original del documento que presente  para su cotejo.

- Copia simple por ambas caras de la identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales de la persona que firme la proposición. Presentar original para cotejo.

- Escrito mediante el cual el representante de la persona moral manifieste que su representante cuente con facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que contendrá los datos siguientes:

- De la persona moral: clave del registro federal de contribuyentes, denominación o razón social, descripción del objeto social de la empresa; relación de los nombres  de los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las  protocolizó; asimismo los datos de inscripción en el registro público de comercio, y

- Del representante; nombre del apoderado; número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la proposición, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que los protocolizó.

El licitante ganador deberá acreditar su existencia y personalidad jurídica, con los  documentos siguientes: acta constitutiva, personas morales; acta de nacimiento, CURP, registro federal de contribuyentes y credencial del IFE para personas físicas.

- Declaración de Integridad mediante la cual los licitantes manifiesten de que por sí mismo o a través de interpósita persona se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del Hospital induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación que les otorgue condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes.

- En su caso, escrito mediante el cual los participantes manifiesten que en su planta laboral cuentan cuando menos con un cinco por ciento con personas con discapacidad, cuya alta en el I.M.S.S. se haya dado con seis meses de antelación al momento del cierre del procedimiento de  invitación a cuando menos tres personas, obligándose a presentar en original y copia para cotejo las altas mencionadas, a requerimiento del Hospital en caso de empate Técnico.

- Copia del Alta en Hacienda y de la Cedula  del Registro Federal de Contribuyentes.

- Copia de Comprobante de Domicilio Oficial (Cualquiera de los siguientes: Recibo de luz, Teléfono Fijo, Predial).

- Carta de Certificación de  Datos Bancarios , la cual deberá contener:

Titular de la Cuenta, Banco, Sucursal, Cuenta Vigente y  Clabe Interbancaria, Razón Social de la Empresa, RFC, Dirección, y Teléfono.

La presentación de los documentos anteriores servirá para constatar que la persona cumple con los requisitos legales necesarios, sin perjuicio de su análisis detallado.

(Documentación Técnica).

- Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales; estar conforme de ajustarse a las leyes y reglamentos aplicables, a los términos de la convocatoria del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado; al modelo de contrato y a los alcances que la entidad convocante les hubiere proporcionado, así como haber considerado en la integración de la proposición, los materiales, que en su caso, le proporcione la propia convocante y el programa de suministro correspondiente.

- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo la metodología del procedimiento de ejecución de los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones técnicas que procedan conforme a los proyectos  que establezca la convocante;

- Currículum de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la dirección, administración y ejecución de los trabajos, los que deberán tener experiencia en   trabajos con características técnicas y magnitud similares;

- Documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares, con la identificación de los trabajos realizados por el licitante y su personal, en los que sea comprobable su participación, anotando el nombre de la contratante, descripción de los trabajos, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, según el caso;

Los que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con dependencias o entidades, en el caso de haberlos celebrado; en el supuesto de que el licitante no haya formalizado contratos con las dependencias y entidades éste lo manifestará por escrito a la convocante, bajo protesta de decir verdad, por lo que no será materia de evaluación el historial de cumplimiento a que se refiere el último párrafo del artículo 36 de la Ley. En caso de que el licitante no presente los documentos o el escrito señalados, se atenderá lo dispuesto en los párrafos primero y segundo del artículo 66 del Reglamento.

En el supuesto de que el licitante no haya formalizado contratos con las dependencias o entidades éste lo manifestará por escrito a la convocante.

- Relación de maquinaria y equipo, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratándose de maquinaria o equipo arrendado, con o sin opción a compra, deberá presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador.

- Modelo de contrato firmado por el representante legal del licitante para garantizar el conocimiento y aceptación de este.

- Manifestación escrita del contenido nacional, indicando de que al menos el 50% de la mano de obra es de nacionalidad Mexicana. Lo anterior en conformidad  al porcentaje establecido por la Entidad de Acuerdo a lo señalado en el Artículo 31, Fracción XXI de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas( Adicionada en  la actualización de dicha Ley y publicada  en el Diario Oficial de la Federación del día 13 de enero de 2016).

- Manifestación  bajo protesta de decir verdad en la cual indique la estratificación de la empresa que representa, con respecto a Mipymes, lo anterior de acuerdo a las nuevas disposiciones emitidas por la Secretaria de Economía publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de junio de 2009.

- Incorporación a cadenas productivas.

- Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que tomará las medidas necesarias para garantizar al Hospital General de México, Dr. Eduardo Liceaga que durante todo el proceso de  los trabajos, quedaran prohibidos los campamentos dentro de la misma.

- Presentar  debidamente la requisición de que los contratos celebrados a la fecha  no se han  visto afectados en las garantías por vicios ocultos o mala calidad de los trabajos, no se han aplicado penas convencionales o se han rescindido administrativamente los mismos;  en las obras contratadas en un lapso no mayor a cinco años previos a la publicación de la convocatoria al presente procedimiento de invitación a cuando menos tres personas. Será motivo de descalificación el no presentarlo. (Se deberá entregar copia simple de contratos, actas de Entrega Recepción y Actas de Finiquito).

En el supuesto de que el licitante no haya formalizado contratos con dependencias o entidades éste lo manifestará por escrito a la convocante.

- Presentar una carta compromiso que manifieste bajo protesta de decir verdad, que dará fiel cumplimento al programa de ejecución de los trabajos contratados, mismo que deberá anexar a su proposición, y si hubiere un retraso en la ejecución de los trabajos de más de 8 días, el Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” aplicará las sanciones de ley. La presentación de los documentos anteriores servirá para constatar que la persona cumple con los requisitos legales necesarios, sin perjuicio de su análisis detallado.

(Documentación Económica)

XXV. Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluirán los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y equipo requeridos con sus correspondientes rendimientos y costos; Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, agrupado por los materiales más significativos, mano de obra, maquinaria y equipo requeridos, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, sus respectivas unidades de medición y sus importes;

XVI. Análisis, cálculo e integración del factor de salario real conforme a lo previsto en el Reglamento, anexando el tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios;

XVII. Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo, debiendo considerar éstos para efectos de evaluación, costos y rendimientos de máquinas y equipos nuevos;

XXVII. Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales;

XXIX. Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento;

XXX. Utilidad propuesta por el licitante;

XXXI. Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales que se requieran para la ejecución de los trabajos. Cuando existan insumos de los señalados en la fracción VIII del artículo 44 del Reglamento se deberá señalar el precio ofertado por el licitante;

XXXII. Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida, concepto y del total de la proposición. Este documento formará el presupuesto de la obra que servirá para formalizar el contrato correspondiente;

XXXIII. Presupuesto total de los trabajos el cual deberá dividirse en partidas, subpatidas y conceptos de obra, indicando con número y letra sus importes de la parte económica.

XXXIV. Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado de acuerdo a los periodos determinados por la convocante, dividido en partidas y subpartidas, del total de los conceptos de trabajo, utilizando preferentemente diagramas de barras, o bien, redes de actividades con ruta crítica, y

XXXV. Programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de utilización, conforme a los periodos determinados por la convocante, para los siguientes rubros:

  - De la mano de obra;

  - De la maquinaria y equipo, identificando su tipo y características;

  - De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos.

XXXVI. Carta compromiso de la proposición.

  - IDIOMA

Todos los documentos y correspondencia relacionados con el presente procedimiento de  invitación a cuando menos tres personas, deberán estar  escritos en español.

  - MONEDA EN QUE DEBERÁ PRESENTAR LA PROPOSICIÓN

La moneda en que deberá cotizarse la proposición será el Peso Mexicano.

  - CONDICIONES NO NEGOCIABLES

Se hace del conocimiento de los licitantes que los requisitos y condiciones de esta convocatoria, así como la documentación de las proposiciones técnicas y económicas, no podrán ser negociados.

Así mismo se informa que de  acuerdo a los lineamientos emitidos por la Secretaría de la Función Pública el 09 de mayo de 2011, en los cuales se establecen los  criterios relativos a la divisibilidad o indivisibilidad de las obligaciones contractuales y a la aplicación total o proporcional de la garantía de cumplimiento  de los contratos correspondientes, y con ello evitar posibles controversias posteriores al momento de exigir se hagan efectivas dichas garantías, se determina lo siguiente:

- En relación al artículo 1, primer párrafo, de la Ley, la Entidad determina que las obligaciones contractuales en esta materia resultan indivisibles. Lo anterior a partir del análisis realizado por la Entidad en concordancia con lo dispuesto por el artículo 2003 del Código Civil Federal, sobre las características, complejidad y magnitud de las obras o servicios objeto de la contratación, así como la procedencia de su entrega parcial atendiendo a si las obras que se entreguen o los servicios que se presten parcialmente resultarían aprovechables o no. Por lo cual la Entidad determina que las obligaciones contractuales serán indivisibles.

- La Entidad con base en el artículo 1, primer párrafo, de la Ley, manifiesta  que el cumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas de la adjudicación del presente contrato deberán de garantizarse de forma indivisible, de tal forma que en caso de requerirse, dicha garantía del cumplimento del contrato se hará efectiva por el monto total de las obligaciones garantizadas. Incluyendo el impuesto al valor agregado (I.V.A.).

  - CONTENIDO NACIONAL DEL VALOR DE LOS TRABAJOS

El contenido nacional del valor de los trabajos que deberán cumplir los licitantes en mano de obra, que será utilizado en la ejecución de los mismos, es de cuando menos el 50 %, en caso de que este porcentaje sea menor, el licitante anexará a su proposición, el análisis del contenido nacional del valor de los trabajos en el que se justifique y exponga el porcentaje menor al solicitado.

# CAPITULO 7: CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

  - NO NEGOCIACIÓN

Para los fines de la presente convocatoria, el licitante no podrá negociar en forma alguna su proposición y el Hospital no aceptará proposiciones alternativas.

  - CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

La presentación y entrega de la proposición del licitante se hará en el lugar y hora establecidos en la presente convocatoria y contendrá los documentos siguientes:

- Los Documentos Legales y Técnicos

- Los Documentos Económicos

La documentación que contendrá el sobre de las proposiciones presentadas por los licitantes deberá presentarse firmada autógrafamente en todas y cada una de sus hojas, por el representante legal, por la persona facultada para ello, o por un representante con poder notarial para este tipo de actos, en señal de aceptación de lo ahí descrito. Los licitantes electos por sorteo para firmas de las proposiciones y las personas designadas por la Entidad para este efecto, rubricarán la totalidad de las fojas que integren el presupuesto, catálogo de conceptos, y programa de obra por concepto.

Por otro lado cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberán numerar de manera individual las propuestas técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue el licitante.

El sobre se rotulará de la siguiente manera:

HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO “DR. EDUARDO LICEAGA”

DR BALMIS No. 148, COL. DOCTORES, CP. 06720, CIUDAD DE MÉXICO

CONVOCATORIA No: IO-012NBD002-N1-2016

NOMBRE DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN:

Toda la documentación; formatos, modelos, programa de los trabajos, catálogo de conceptos, constancias, minutas, croquis, planos, circulares y demás documentos que hayan sido entregados durante el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas y que forman parte de la convocatoria deben ser devueltos firmados e integrados en el documento correspondiente.

En el caso de que el licitante entregue información de naturaleza confidencial, deberá señalarlo expresamente por escrito a este Hospital, para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

  - REQUISITOS PARA LA ACEPTACIÓN DE PROPOSICIONES

La proposición deberá incluir cada uno de los documentos solicitados en la Guía para presentar la proposición. Será condición indispensable para que la proposición sea aceptada, que se incluya toda la documentación relativa a la convocatoria a este procedimiento de invitación a cuando menos tres personas en el sobre cerrado.

# Para facilitar la revisión de cada documento, las proposiciones se deberá entregar en orden progresivo como se marca en la guía (ver Numeral 7.5. de la presente convocatoria)

# No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas por el Hospital que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas; así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, no afecte la solvencia de las proposiciones.

- Todos los documentos que formen parte de la proposición, deberán estar foliados y firmados por el representante legal, en cada una de las fojas de su integración.

- Los licitantes sólo podrán presentar una proposición en cada procedimiento de contratación; iniciado el acto de presentación y apertura de proposiciones, las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los licitantes.

  - PARTICIPACIÓN CONJUNTA

Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposición deberán acreditar en forma individual los requisitos señalados, además de entregar copia del convenio a que se refiere el artículo 47 del Reglamento. La presentación de los documentos de los integrantes de la agrupación y la del convenio deberán hacerse por el representante común, apegándose a lo establecido en el artículo 36 de la Ley.

Cumpliendo con los requisitos que marca el artículo 47 del Reglamento, que a la letra dice:

En los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas se aceptarán proposiciones conjuntas. Para ello, las dependencias y entidades incluirán en la convocatoria al procedimiento de invitación a cuando menos tres personas los requisitos necesarios para la presentación de dichas proposiciones, de conformidad con lo dispuesto en el segundo, tercero y cuarto párrafos del artículo 36 de la Ley. Al efecto, los interesados podrán agruparse para presentar una proposición, cumpliendo los siguientes aspectos:

- Cualquiera de los integrantes de la agrupación podrá presentar el escrito mediante el cual manifieste su interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación;

- Las personas que integran la agrupación deberán celebrar en los términos de la legislación aplicable el convenio de proposición conjunta, en el que se establecerán con precisión los aspectos siguientes:

- Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando, en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas;

- Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas señalando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación;

- Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente para atender todo lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas;

- Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y

- Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes, ya sea en forma solidaria o mancomunada, según se convenga, para efectos del procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo.

- En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común de la agrupación deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta. El convenio a que hace referencia la fracción II de este artículo se presentará con la proposición en copia simple y, en caso de que a los licitantes que la hubieren presentado se les adjudique el contrato, dicho convenio formará parte del mismo como uno de sus anexos.

- Para acreditar la capacidad financiera requerida por la convocante, se podrán considerar en conjunto las correspondientes a cada una de las personas integrantes de la agrupación, tomando en cuenta si la obligación que asumirán es mancomunada o solidaria.

- Los demás que la convocante estime necesarios de acuerdo con las particularidades del procedimiento de contratación, dependiendo de las condiciones y características del convenio de participación conjunta de que se trate.

En el supuesto de que se adjudique el contrato a los licitantes que presentaron una proposición conjunta, el convenio indicado en la fracción II de este apartado y las facultades del apoderado legal de la agrupación que formalizará el contrato respectivo deberán constar en escritura pública, salvo que el contrato sea firmado por todas las personas que integran la agrupación que formula la proposición conjunta o por sus representantes legales, quienes en lo individual deberán acreditar su respectiva personalidad, o por el apoderado legal de la nueva sociedad que se constituya por las personas que integran la agrupación que formuló la proposición conjunta, antes de la fecha fijada para la firma del contrato, lo cual deberá comunicarse mediante escrito a la convocante por dichas personas o por su apoderado legal, al momento de darse a conocer el fallo o a más tardar en las veinticuatro horas siguientes.

Cuando existan causas justificadas para no aceptar la presentación de proposiciones conjuntas, se requerirá la autorización escrita del titular del Área responsable de la contratación, en la cual deberán precisarse las razones para ello, particularmente los aspectos relativos a que con tal determinación no se limita la libre participación. Dicha autorización deberá formar parte del expediente de contratación respectivo.

  - GUÍA PARA PRESENTAR LA PROPOSICIÓN (LEGAL, TÉCNICA Y ECONÓMICA)

A elección del licitante, la documentación Legal podrá integrarse dentro o fuera del sobre de la proposición. Éstas deberán presentarse en el siguiente orden:

    - Documentación  Distinta a la propuesta Técnica y Económica (Documentación Legal)

| ANEXO | #### DESCRIPCIÓN |  |
| --- | --- | --- |
|  | Copia de la Invitación No. IO-012NBD0002-N1-2016 |  |
|  | Manifestación Escrita de conocer el contenido del modelo de contrato y su conformidad de ajustarse a sus términos (Adjunto al escrito se integrarán las convocatoria del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas y el modelo de contrato debidamente rubricado). Será motivo de descalificación el no presentarlo foliado y firmado, como lo señala la Ley y su Reglamento. | Anexo A |
|  | Manifestación escrita de parte o partes de los trabajos que no requiere subcontratar. | Anexo B |
|  | Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, indicando el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas en el que participa. Será motivo de descalificación el no presentarlo. | Anexo B1 |
|  | Escrito mediante el cual declare que no se encuentra en ninguno de los supuestos que establecen los artículos 31 Fracción XIV,XV, 51 y 78 de la Ley. Será motivo de descalificación el no presentarlo. | Anexo C |
|  | Documentos que acrediten la capacidad financiera como lo pueden ser: declaraciones fiscales y/o estados financieros dictaminados o no, los cuales deberán ser de los últimos dos ejercicios fiscales o, en caso de empresas de nueva creación, los más actualizados a la fecha de presentación de proposiciones, con el contenido y alcance que requiera la convocante (será necesario entregar un solo documento del listado antes referido que acredite la capacidad financiera de la empresa y/o persona física de la que se trate). Esta información deberá ser presentada en forma legible, en papel membretado del profesional o empresa que efectúe estas obligaciones, especificando domicilio y número telefónico del mismo, deberá presentarse el original del documento que presente para su cotejo. Será motivo de descalificación el no presentarlo. Art. 44 Fracción VI del Reglamento. | Anexo D |
|  | Copia simple por ambas caras de la identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales de la persona que firme la proposición. Presentar original para cotejo. Será motivo de descalificación el no presentarlo. | Anexo D1 |
|  | Escrito mediante el cual el representante de la persona moral manifieste que su representante cuente con facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que contendrá los datos siguientes: De la persona moral: clave del registro federal de contribuyentes, denominación o razón social, descripción del objeto social de la empresa; relación de los nombres de los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó; asimismo los datos de inscripción en el registro público de comercio, y Del representante; nombre del apoderado; número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la proposición, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que los protocolizó. El licitante ganador deberá acreditar su existencia y personalidad jurídica, con los documentos siguientes: acta constitutiva, personas morales; acta de nacimiento, CURP, registro federal de contribuyentes y credencial del IFE para personas físicas. Será motivo de descalificación el no presentarlo. | Anexo D2 |
|  | Declaración de Integridad mediante la cual los licitantes manifiesten de que por sí mismo o a través de interpósita persona se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del Hospital induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación que les otorgue condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes. Será motivo de descalificación el no presentarlo. | Anexo E |
|  | En su caso escrito mediante el cual los participantes manifiesten que en su planta laboral cuentan cuando menos con un cinco por ciento con personas con discapacidad, cuya alta en el I.M.S.S. se haya dado con seis meses de antelación al momento del cierre del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, obligándose a presentar en original y copia para cotejo las altas mencionadas, a requerimiento del Hospital en caso de empate Técnico. No será motivo de descalificación el no presentarlo. | Anexo F |
|  | Copia del Alta en Hacienda y de la Cedula del Registro Federal de Contribuyentes Será motivo de descalificación el no presentarlo. | Anexo G |
|  | Copia de Comprobante de Domicilio Oficial (Cualquiera de los siguientes: Recibo de luz, Teléfono Fijo, Predial) Será motivo de descalificación el no presentarlo. | Anexo G1 |
|  | Carta de Certificación de Datos Bancarios , la cual deberá contener: - Titular de la Cuenta, Banco, Sucursal, Cuenta Vigente y Clabe Interbancaria, Razón Social de la Empresa, RFC, Dirección, y Teléfono. Será motivo de descalificación el no presentarlo. | Anexo G2 |

    - DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

| ANEXO | #### DESCRIPCIÓN |  |
| --- | --- | --- |
|  | Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales; estar conforme de ajustarse a las leyes y reglamentos aplicables, a los términos de la convocatoria de procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado; al modelo de contrato; el haber considerado las normas de seguridad y protección al que la Entidad les hubiere proporcionado, así como haber considerado en la integración de la proposición, los materiales, en su caso, le proporcionará la propia convocante y el programa de suministro correspondiente. Será motivo de descalificación el no presentarlo. Art. 44 Fracción I del Reglamento de la Ley. | Anexo H |
|  | Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo la metodología del procedimiento de ejecución de los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones técnicas que procedan conforme a los proyectos que establezca la Entidad. Será motivo de descalificación el no presentarlo. Art. 44 Fracción II del Reglamento. | Anexo I (Formato Libre) |
|  | Currículum de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la dirección, administración y ejecución de las obras, los que deberán tener experiencia en obras con características técnicas y magnitud similares. Anexando Cedula Profesional y/o documentos que acrediten su nivel de estudios. Será motivo de descalificación el no presentarlo. Art. 44 Fracción III del Reglamento. | Anexo J (Formato Libre) |
|  | Señalamiento de la experiencia y capacidad técnica de trabajos similares, con la identificación de los trabajos realizados por el licitante y su personal, en los que sea comprobable su participación, anotando el nombre de la contratante, descripción de los trabajos, importes totales, importes ejercidos o por ejercer, periodo de ejecución y las fechas previstas de terminación, según el caso. En el supuesto de que el licitante no haya formalizado contratos con las dependencias o entidades éste lo manifestará por escrito a la convocante. Será motivo de descalificación el no presentarlo. Art. 44 Fracción IV del Reglamento. | Anexo K |
|  | Relación de maquinaria y equipo, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratándose de maquinaria o equipo arrendado, con o sin opción a compra, deberá presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador. | K1 |
|  | Modelo de contrato firmado por el representante legal del licitante para garantizar el conocimiento y aceptación de este. Será motivo de descalificación el no presentarlo. | Anexo L |
|  | Manifestación escrita del contenido nacional, indicando de que al menos el 50% de la mano de obra es de nacionalidad Mexicana. Lo anterior en conformidad al porcentaje establecido por la Entidad de Acuerdo a lo señalado en el Artículo 31, Fracción XXI de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas( Adicionada en la actualización de dicha Ley y publicada en el Diario Oficial de la Federación del día 13 de enero de 2016). Será motivo de descalificación el no presentarlo. | Anexo M |
|  | Manifestación bajo protesta de decir verdad en la cual indique la estratificación de la empresa que representa, con respecto a Mipymes, lo anterior de acuerdo a las nuevas disposiciones emitidas por la Secretaria de Economía publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de junio de 2009. Será motivo de descalificación el no presentarlo. | Anexo N |
|  | Incorporación a cadenas productivas. Será motivo de descalificación el no presentarlo (puede entregarse llenado o no el formato; en caso de no estar afiliados al momento del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, deberá anexar además a este Anexo O, una carta comprometiéndose a darse de alta en cadenas productivas en caso de resultar adjudicado). Art. 46 del Reglamento. | Anexo O |
|  | Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que tomará las medidas necesarias para garantizar al Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” que durante todo el proceso de los trabajos, quedaran prohibidos los campamentos dentro de la misma. Será motivo de descalificación el no presentarlo. | Anexo P |
|  | Requisitar debidamente el Anexo Q donde demuestre que los contratos celebrados a la fecha no se han visto afectados en las garantías por vicios ocultos o mala calidad de los trabajos, no se han aplicado penas convencionales o se han rescindido administrativamente los mismos; en las obras contratadas en un lapso no mayor a cinco años previos a la publicación de la convocatoria al presente procedimiento de invitación a cuando menos tres personas. Será motivo de descalificación el no presentarlo. | Anexo Q |
|  | El Licitante presentará carta compromiso que manifieste bajo protesta de decir verdad, que dará fiel cumplimento al programa de ejecución de los trabajos contratados, mismo que deberá anexar a su proposición, y si hubiere un retraso en la ejecución de los trabajos de más de 8 días, el hospital general de México “Dr. Eduardo Liceaga” aplicará las sanciones de ley. La presentación de los documentos anteriores servirá para constatar que la persona cumple con los requisitos legales necesarios, sin perjuicio de su análisis detallado. | Anexo R |

    - DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA

| ANEXO | #### DESCRIPCIÓN |  |
| --- | --- | --- |
|  | Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluirán los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y equipo con sus correspondientes rendimientos y costos; Será motivo de descalificación el no presentarlo .Art. 45, inciso A, Fracción I del Reglamento. | Anexo S |
|  | Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, agrupado por los materiales más significativos, mano de obra, y equipo requeridos para llevar a cabo los trabajos, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, sus respectivas unidades de medición y sus importes; Será motivo de descalificación el no presentarlo. Art. 45, inciso A, Fracción II del Reglamento. | Anexo T |
|  | Análisis, cálculo e integración del factor de salario real conforme a lo previsto en el Reglamento, anexando el tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios. Será motivo de descalificación el no presentarlo. Art. 45, inciso A, Fracción III del Reglamento. | Anexo U Libre) |
|  | Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de, debiendo considerar éstos para efectos de evaluación, costos y rendimientos de máquinas y equipos nuevos; Art. 45, inciso A, Fracción IV del Reglamento. | Anexo V (Formato Libre) |
|  | Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales; Será motivo de descalificación el no presentarlo. Art. 45, Inciso A, Fracción V del Reglamento. | Anexo W (Formato Libre) |
|  | Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento; Será motivo de descalificación el no presentarlo. Art. 45, Inciso A, Fracción VI del Reglamento. | Anexo X (Formato Libre) |
|  | Utilidad propuesta por el licitante; Será motivo de descalificación el no presentarlo. Art. 45, Inciso A, Fracción VII del Reglamento. | Anexo Y (Formato Libre) |
|  | Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales que se requieran para la ejecución de los trabajos. Cuando existan insumos de los señalados en la fracción VIII del artículo 44 de este Reglamento se deberá señalar el precio ofertado por el licitante; Será motivo de descalificación el no presentarlo. Art. 45, Inciso A, Fracción VIII del Reglamento. | Anexo Z (Formato Libre) |
|  | Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida, conceptos, del total de la proposición. Este documento formará el presupuesto de los trabajos que servirá para formalizar el contrato correspondiente. Será motivo de descalificación el no presentarlo. Art. 45 Fracción IX, Inciso A, del Reglamento de la Ley. | Anexo AA (Formato Libre) |
|  | Presupuesto total de los trabajos el cual deberá dividirse en partidas, subpatidas y conceptos de obra, indicando con número y letra sus importes de la parte económica. Será motivo de descalificación el no presentarlo. | Anexo AB (Formato Libre) |
|  | Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado de acuerdo a los periodos determinados por la convocante, dividido en partidas y subpartidas, del total de los conceptos de trabajo, utilizando preferentemente diagramas de barras, o bien, redes de actividades con ruta crítica, Será motivo de descalificación el no presentarlo. Art. 45, Inciso A, Fracción X del Reglamento. | Anexo AC |
|  | Programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de utilización, conforme a los periodos determinados por la convocante, para los siguientes rubros: AD1) De la mano de obra; AD2) De la maquinaria y equipo, identificando su tipo y características; AD3) De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos. Será motivo de descalificación el no presentarlo. Art. 45, inciso A, Fracción XI del Reglamento. | Anexo AD |
|  | Carta compromiso de la proposición. Será motivo de descalificación el no presentarlo. | Anexo AE (Formato libre con fundamento en la normatividad aplicable) |

- CAPITULO 8: PROCEDIMIENTO LICITATORIO

  - ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

La recepción de los sobres se realizará en el lugar, hora y fechas señalados en la convocatoria al procedimiento de invitación a cuando menos tres personas. No se recibirá ninguna proposición, ni se permitirá el acceso a los licitantes, o las personas que presenten las proposiciones correspondientes al sitio donde se llevará a cabo el evento, después del horario señalado en la presente convocatoria.

Una vez recibidos los sobres cerrados en forma inviolable, conteniendo las proposiciones técnicas y económicas presentadas por los licitantes, se procederá a la recepción de las proposiciones de los licitantes y a la apertura de los sobres, verificando que cumplan con los requisitos solicitados en la convocatoria a este procedimiento de invitación a cuando menos tres personas haciendo mención de aquellas empresas que cumplan cuantitativamente, verificando únicamente la presentación de los documentos, sin entrar a la revisión de su contenido.

Posteriormente se evaluará de manera cualitativa cada una de las proposiciones presentadas por las empresas participantes, donde se realizará el estudio detallado de las proposiciones presentadas, a efecto de que el hospital tenga los elementos necesarios para determinar la solvencia de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas.

El servidor público facultado para presidir el acto y por lo menos un licitante, si asistiere alguno, rubricarán el catálogo de conceptos en los que se consignen los precios y el importe total de la obra, y el presupuesto en el que se consigne el importe total de la obra y enseguida el servidor público que presida el acto dará lectura en voz alta al importe total de la proposición de cada licitante que hubiere sido presentada, de conformidad con el artículo 37, fracción II de la ley.

Se levantará acta del acto de presentación y apertura de proposiciones, en la que se hará constar Fecha, lugar y hora, servidor público encargado de presidir el acto, nombre de los licitantes, las proposiciones aceptadas para su análisis, sus importes, así como las que hayan sido desechadas y las causas que lo motivaron, señalando la fecha, lugar y hora en que se dará a conocer el fallo conforme lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley.

El acta será firmada por cada uno de los participantes y se pondrá a su disposición o se les entregará copia de la misma. Dicha acta se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido, para efecto de su notificación, a partir de esta fecha y durante los siguientes cinco días hábiles, en las Oficinas de la Coordinación de Obra Civil del Hospital General de México ubicada en la Calle de Doctor Balmis No. 148, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06720,Ciudad de México, así como en la página web de compranet.

  - CARACTERÍSTICAS DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES

- La presentación y apertura de proposiciones se realizará en un solo acto; así como la asistencia de cualquier interesado,

- A los actos del procedimiento de  invitación a cuando menos tres personas podrá asistir cualquier persona en calidad de observador, bajo la condición de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos.

  - CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

## Para la evaluación de las proposiciones se observará lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley, así como lo dispuesto en los artículos 63 Fracción I, 64 Fracciones I a VII, 64 Inciso  A,  65 Fracción I y II, 65 Inciso A, y 66 de su Reglamento, de acuerdo al mecanismo de evaluación binaria.

  - ASPECTOS TÉCNICOS

Para hacer la evaluación de las proposiciones en sus aspectos técnicos, el Hospital verificará que las mismas incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en esta convocatoria.

I.	Que cada documento contenga toda la información solicitada;

II.	Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos, cuenten con la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de los mismos.

En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deban cumplir los licitantes, se deberán considerar, entre otros, el grado académico de preparación profesional, la experiencia laboral específica en obras similares y la capacidad técnica de las personas físicas que estarán relacionados con la ejecución de los trabajos;

III.	Que los licitantes cuenten con la mano de obra calificada, maquinaria y equipo adecuado, suficiente y necesario, sea o no propio, para desarrollar los trabajos que se convocan;

IV.	Que la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos, sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos;

V. 	Que el procedimiento descrito sea aceptable porque demuestra que el licitante conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecución considerado en su proposición, y

VI.	De los estados financieros, se verificarán, los siguientes aspectos:

- Que el capital de trabajo del licitante cubra el financiamiento de los trabajos a realizar en los dos primeros meses de ejecución de los trabajos, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en su análisis financiero presentado;

- Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones, y

- El grado en que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa.

VII	De los programas:

- Que el programa de ejecución de los trabajos corresponda al plazo establecido por el Hospital General de México, Dr. Eduardo Liceaga;

- Que los programas específicos cuantificados y calendarizados de suministros y utilización, sean congruentes con el programa calendarizado de ejecución general de los trabajos;

- Que los programas de suministro y utilización de materiales, mano de obra y maquinaria y/o equipo, sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por el licitante y en el procedimiento a realizar;

- Que los insumos propuestos por el licitante correspondan a los periodos presentados en los programas;

VIII.	De la maquinaria y equipo:

- Que la maquinaria y el equipo sean los adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar los trabajos objeto del procedimiento de  invitación a cuando menos tres personas, y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado por el licitante;

- Que las características y capacidad de la maquinaria y equipo, sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde deberá ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento propuesto por el contratista, o con las restricciones técnicas, cuando el hospital fije un procedimiento;

- Que en la maquinaria y equipo, los rendimientos de éstos sean considerados como nuevos, para lo cual se deberán apoyar en los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos;

IX.	De los materiales:

- Que en el consumo del material  por unidad de medida, determinado por el licitante para el concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas, y, en su caso, los usos de acuerdo con la vida útil del material de que se trate, y

- Que las características, especificaciones y calidad de los materiales sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares establecidas en la convocatoria.

x.	De la mano de obra:

- Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar los trabajos;

- Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los márgenes razonables y aceptables de acuerdo con el procedimiento propuesto por el licitante, considerando los rendimientos observados de experiencias anteriores, así como las condiciones ambientales de la zona y las características particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos, y

- Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecución de los conceptos más significativos.

  - ASPECTOS ECONÓMICOS

Para hacer la evaluación de las proposiciones en sus aspectos económicos, el “Hospital” verificará que las mismas incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en la convocatoria para el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas.

Que cada documento contenga toda la información solicitada, y

II.	Que los precios a costo directo de los insumos propuestos por el licitante sean aceptables, es decir, que sean menores, iguales o no rebasen considerablemente el presupuesto de obra elaborado previamente por la convocante. Dicho presupuesto deberá considerar las condiciones vigentes en el mercado nacional o de la zona o región en donde se ejecutarán los trabajos o, en su caso, en el mercado internacional, considerando los precios de manera individual o cómo inciden en su totalidad en la propuesta económica.

III. 	Del presupuesto de obra:

- Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del Precio Unitario;

- Que los importes de los precios unitarios sean anotados con número y con letra, los cuales deberán ser coincidentes entre sí y con sus respectivos análisis; en caso de diferencia, deberá prevalecer el que coincida con el del análisis de Precio Unitario correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho análisis, y

- Verificar que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o más tengan errores, se efectuarán las correcciones correspondientes por la convocante; el monto correcto, será el que se considerará para el análisis comparativo de las proposiciones;

IV. 	Verificar que el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, se haya realizado de acuerdo con lo establecido en el Reglamento, debiendo revisar:

- que los análisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales;

- que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, mano de obra, maquinaria y equipo;

- que los precios básicos de adquisición de los materiales considerados en los análisis correspondientes, se encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado;

- que los costos básicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de salario real a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto en el reglamento;

- que el cargo por el uso de herramienta menor, se encuentre incluido, bastando para tal efecto que se haya determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra, requerida para la ejecución del concepto de trabajo de que se trate, y

- que los costos horarios por la utilización de la maquinaria y equipo se hayan determinado por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada máquina o equipo, incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tenga integrados;

V. 	Verificar que los análisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en el Reglamento, debiendo además considerar:

- Que los costos de los materiales  considerados por el licitante, sean congruentes con la relación de los costos básicos y con las normas de calidad especificadas en las convocatoria del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas;

- Que los costos de la mano de obra considerados por el licitante, sean congruentes con el tabulador de los salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutarán los trabajos, y

- Que los costos horarios de la maquinaria y equipo se hayan determinado con base en el precio y rendimientos de éstos considerados como nuevos, para lo cual se tomarán como máximos los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos;

VI.	Verificar que los análisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en el reglamento, debiendo además considerar:

- Que el análisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe correspondiente, anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del costo directo;

- Constatar que para el análisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los correspondientes a las oficinas centrales del licitante los que comprenderán únicamente los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del contratista encargado directamente de los trabajos y los de campo necesarios para la dirección, supervisión y administración de la obra, y

- Que no se haya incluido algún cargo que, por sus características o conforme a la convocatoria para el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, su pago deba efectuarse aplicando un Precio Unitario específico;

VII.	Verificar que en el análisis y cálculo del costo financiero se haya estructurado y determinado considerando lo siguiente:

- Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos;

- Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador económico específico;

- Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecución valorizado con montos mensuales, y

- Que la mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento empleada por el licitante sea congruente con lo que se establezca en las convocatoria del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas;

VIII.	 Verificar que el cargo por utilidad fijado por el licitante  se encuentre de acuerdo a lo previsto en el reglamento;

IX. 	Verificar que el importe total de la proposición sea congruente con todos los documentos que la integran, y

X.	Que los programas específicos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo  para la ejecución sean congruentes con el programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos.

  - CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

- En el aspecto técnico, se verificará que los recursos propuestos por el licitante sean suficientes para poder realizar en tiempo y con la calidad requerida los trabajos solicitados por “Hospital” y que cumplan con lo indicado en la convocatoria del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas y con lo establecido en el artículo 64 del reglamento de la Ley.

- En el aspecto económico se verificará que en las proposiciones presentadas, los precios de los insumos sean los correspondientes a los establecidos en el mercado nacional y cumplan con lo indicado en la convocatoria del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas y lo establecido en el artículo 65 A del reglamento.

- El contrato se adjudicara de entre los licitantes, a aquel cuya proposición resulte solvente por que reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en esta convocatoria, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el Hospital y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, siendo la proposición que resulte más conveniente para el Hospital sobre la base de evaluación Binaria.

  - CAUSALES DE DESECHAMIENTO

Con fundamento en el artículo 69 del Reglamento, que a la letra dice: “se considerarán causas para el desechamiento de las proposiciones, las siguientes:

I. La falta de información o documentos que imposibiliten determinar su solvencia;

II. El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas respecto de las cuales se haya establecido expresamente en la convocatoria del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas que afectarían la solvencia de la proposición;

III. Se acredite fehacientemente con la documentación idónea que la información o documentación proporcionada por los licitantes es falsa;

IV. La ubicación del licitante en alguno de los supuestos señalados en los artículos 31, fracción XXIII, 51 y 78, penúltimo párrafo de la Ley;

V. La falta de presentación de los escritos o manifiestos a que se refiere la fracción VIII del artículo 34 de este Reglamento, y

VI. Aquéllas que por las características, magnitud y complejidad de los trabajos a realizar, la convocante determine establecer expresamente en la convocatoria al procedimiento de invitación a cuando menos tres personas porque afectan directamente la solvencia de la proposición.

Las demás que, de acuerdo a las características, magnitud y complejidad de los trabajos a realizar, sean consideradas expresamente en la convocatoria al procedimiento de invitación a cuando menos tres personas y que sean estrictamente necesarias para la evaluación de las proposiciones o la realización de los trabajos, y

Asimismo se considerará como causa de desechamiento lo siguiente:

- Que no tome en cuenta lo establecido en la minuta de la junta de aclaraciones.

- El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el “Hospital”, así como la comprobación de que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar los costos de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes;

- Que contravenga alguno de los supuestos señalados en los artículos 31 Fracción XIV, 51 y 78 de la “Ley”.

- Que contravenga los criterios de acuerdo a las características, magnitud y complejidad de los trabajos a realizar, que sean considerados expresamente en la  convocatoria del procedimiento por el “Hospital” y que sean estrictamente necesarias para la evaluación de las proposiciones o la realización de los trabajos.

- Que el importe total de la proposición sea de tal forma bajo, que el “Hospital” considere que el postor no podrá ejecutar los trabajos, lo cual se traduciría en falta de cumplimiento al contrato. Porque contiene rendimientos o precios evidentemente desproporcionados o si discrepan de una manera inconveniente de los de la región donde se realizarán los trabajos.

Las proposiciones desechadas durante el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten una vez transcurridos 60 días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo, salvo que exista una inconformidad en trámite en cuyo caso las proposiciones deberán conservarse hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes, agotados dichos términos el Hospital podrá proceder a su devolución o destrucción.

  - DICTAMEN Y ACTO DE FALLO

La emisión del fallo se llevará a cabo en la fecha, hora y lugar, señalados en el calendario de eventos.

- Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará a la persona que, de entre los licitantes, a aquél cuya proposición resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria para el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el Hospital y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

- Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por el Hospital, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que resulte económicamente más conveniente para el Estado.

- Con fundamento en el artículo 38, segundo párrafo de la “Ley”, en caso de empate técnico entre las empresas licitantes, El Hospital adjudicará los trabajos, en igualdad de condiciones, a las empresas que tengan en su planta laboral un cinco por ciento de personas con discapacidad, cuya alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social se haya dado con seis meses de antelación al momento del cierre del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas.

- En cumplimiento al oficio circular número SACN/300/414/2004 emitido por la Secretaría de la Función Pública, el “contratista” deberá manifestar bajo protesta de decir verdad ante el Hospital, que tomará las medidas necesarias para asegurarse de que cualquier extranjero que sea contratado por este o por los subcontratistas o proveedores involucrados en el proyecto de que se trate, para efectos del desarrollo, implementación y puesta en marcha del mismo, contará con la autorización de la autoridad migratoria para internarse en el país con la calidad y característica migratoria que le permita trabajar en las actividades para las que haya sido contratado, de conformidad con la Ley General de Población y su Reglamento.

El contratista deberá indicar además, que tanto él, como sus correspondientes subcontratistas o proveedores, se comprometen a dar aviso a la Secretaría de Gobernación en un término de quince días contados a partir de la fecha en que se tengan conocimiento de cualquier circunstancia que altere o pueda modificar las condiciones migratorias a las que se encuentra sujeto cualquier empleado de nacionalidad extranjera a su servicio, obligándose a sufragar los gastos que origina la expulsión de extranjero de que se trate, cuando la Secretaría de Gobernación así lo ordene, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley General de Población.”

Tal prevención solo será exigible al licitante que resulte adjudicado en el presente procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, y su cumplimento se hará con la presentación previa a la formalización del contrato, de la manifestación por escrito que contemple dicha prevención.

Además de solicitar opinión de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, a través de mi portal del S.A.T.

- Al finalizar la evaluación de las proposiciones, esta convocante adjudicará el contrato al licitante cuya proposición resulte solvente por reunir, conforme a los criterios de evaluación que establece esta convocatoria del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, de conformidad con la Ley y su Reglamento, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por esta convocante, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

En caso de existir empate técnico entre los licitantes cuyas proposiciones resulten solventes, se procederá de acuerdo a lo establecido en  el Artículo  67 Fracción I  del Reglamento, Artículo y  38  penúltimo párrafo  de la Ley.

- Cuando exista desechamiento de alguna proposición el Hospital deberá entregar a cada licitante, a través de un escrito independiente, las razones y fundamentos para ello, con base en un dictamen.

- Terminado el evento de notificación de fallo, el documento se colocará en lugar visible de las Oficinas de la Coordinación de Obra Civil, Unidad 208-A, Subdirección de Conservación y Mantenimiento en la Calle de Doctor Balmis No 148, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06720, México Distrito Federal.

El licitante a quien se le adjudique el contrato, deberá presentar las garantías de cumplimiento de contrato, correspondientes al monto de su proposición, (en su caso), dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación de fallo así como la fianza de vicios ocultos al término de los trabajos.

La notificación del fallo obligará a Hospital y a la persona a quien se haya adjudicado, a firmar el contrato, en la fecha, hora y lugar previstos en el propio fallo, o bien en el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas y en defecto de tales previsiones, dentro de los quince días naturales siguientes al de la citada notificación. No podrá formalizarse contrato alguno que no se encuentre garantizado de acuerdo con lo dispuesto en la fracción II del artículo 48 de la Ley.

Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, en la fecha o plazo establecido en el párrafo anterior, el Hospital podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición solvente que resulte más conveniente para el Hospital, de conformidad con lo asentado en el fallo, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento.

Si Hospital no firmare el contrato respectivo o cambia las condiciones de la convocatoria del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas que motivaron el fallo correspondiente, el licitante ganador, sin incurrir en responsabilidad, no estará obligado a ejecutar los trabajos. En este supuesto, el Hospital, a solicitud escrita del licitante, cubrirá los gastos no recuperables en que hubiere incurrido para preparar y elaborar su proposición, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas  de que se trate.

Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán ser transferidos por el contratista en favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento de la Entidad de que se trate. (Art. 47 de la ley)

Los contratistas que celebren los contratos a que se refiere la Ley deberán garantizar:

I. 	El cumplimiento de los contratos. Esta garantía deberá presentarse en la fecha y lugar establecidos en la convocatoria al procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, o en su defecto, dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo.

Las proposiciones desechadas durante el procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas  podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten una vez transcurridos 60 días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo, salvo que exista una inconformidad en trámite en cuyo caso las proposiciones deberán conservarse hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes, agotados dichos términos el Hospital  podrá proceder a su devolución o destrucción.

- CAPITULO 9: CASOS EN QUE EL PROCEDIMIENTO  NO SE CONCLUYE

  - PROCEDIMIENTO DESIERTO

En términos del Artículo 40 de la “Ley” el “Sistema” podrá cancelar el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, por caso fortuito o de fuerza mayor. De igual manera, podrá cancelar este cuando existan circunstancias debidamente justificadas que provoquen la extinción de la necesidad de contratar los trabajos y de continuar con los procedimientos de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio al “Sistema”. Se hace del conocimiento del licitante que con fundamento en el artículo 40 de la “Ley”, el Hospital procederá a declarar un procedimiento de invitación a cuando menos tres personas desierto cuando las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos de las convocatoria del procedimiento, o sus precios no fueran aceptables, y expedirán una segunda convocatoria.

  - CANCELACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

También se podrá cancelar el procedimiento de  invitación a cuando menos tres personas por caso fortuito o fuerza mayor o, cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad de contratar los trabajos y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia Entidad, quien dará a conocer la decisión por escrito.

  - SUSPENSIÓN Y NULIDAD PARCIAL O TOTAL DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

La S.F.P. en uso de sus facultades podrá suspender el procedimiento de contratación o determinar su nulidad parcial o total, en los términos de los artículos 88 de la “Ley”.

Si desaparecen las causas que hubiesen motivado la suspensión temporal del procedimiento de  invitación a cuando menos tres personas, se reanudara la misma, previo aviso por escrito a todos los licitantes que no hubiesen sido descalificados.

- CAPITULO 10: CONTRATO

  - DE LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

La formalización del contrato se llevara a cabo en la fecha, hora y lugar señalados en el calendario de eventos punto 4.5 de esta convocatoria.

- El contrato debe corresponder al modelo proporcionado en los documentos del procedimiento de  invitación a cuando menos tres personas la cual se le incorporarán todos los acuerdos entre las dos partes, y la formalización de dicho documento se hará dentro de los quince días naturales siguientes al de la notificación de fallo, con fundamento en el artículo 47 de la “Ley”.

- El licitante a quien se le adjudique el respectivo contrato de no firmarlo por causas imputables al mismo será sancionado en los términos del artículo 78 de la “Ley”.

- La firma del contrato, por parte del “Contratista” no será mayor de quince días hábiles, contado a partir de la notificación de fallo.

- Si el Hospital no firmare el contrato respectivo o cambia las condiciones de la convocatoria del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas que motivaron el fallo correspondiente, el licitante ganador, sin incurrir en responsabilidad, no estará obligado a ejecutar los trabajos. En este supuesto, la entidad, a solicitud escrita del licitante, cubrirá los gastos no recuperables en que hubiere incurrido para preparar y elaborar su proposición, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el procedimiento de  invitación a cuando menos tres personas de que se trate.

- Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán cederse en forma parcial o total en favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento de la entidad de que se trate.

## 10.2	GARANTÍAS

Para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, el “Contratista” entregará una fianza que cubrirá el 10% (diez por ciento) del valor total del contrato incluyendo el IVA.

Concluidos los trabajos y no obstante su recepción formal, el “Contratista” quedará obligado a responder de los defectos que resultaren de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo. Para garantizar mediante una fianza del 10% (diez por ciento) del valor total del contrato  incluyendo el IVA,  durante un plazo de doce meses el cumplimiento de las obligaciones antes citadas, el “Contratista” podrá elegir entre las opciones señaladas en el artículo 66 de la “Ley”.

  - CIRCUNSTANCIAS PREVISIBLES.

- No se admitirá reconsideración de los precios propuestos ni prórrogas por motivos de lluvias, mal tiempo, etc., o por cualquier otra causa no imputable al Hospital, que pudiera ocasionar aumento de costo y/o retraso en la ejecución de los trabajos, a menos que se constituyan “causas de fuerza mayor” en los términos que fija el contrato.

- El hecho de que el postor no obtenga  la información completa a que antes se hace referencia, no lo releva de asumir como “contratista” la responsabilidad de ejecutar y concluir los trabajos a entera satisfacción del Hospital, de acuerdo con los alcances, especificaciones y normas generales de construcción de la SSA e IMSS y a los precios contenidos en el catálogo de conceptos del contrato correspondiente.

- En caso de existir diferencias entre el catálogo de conceptos proporcionado por el Hospital, y los presentados por el licitante, estos serán corregidos apegándose a lo indicado en el catálogo original.

- El contratista, deberá apegarse a los lineamientos que se establezcan en el proyecto de obra, así como en los dictámenes que en su caso resultaran del mismo proyecto, además de realizar las pruebas de control de calidad requerida por la normatividad vigente en la materia. en coordinación y aprobación de la supervisión del Hospital.

- En relación a la instalación de oficinas, almacén y bodega de materiales y equipos del  contratista para realizar sus trabajos, deberá considerar todo lo necesario para estar a un radio de 500 metros del perímetro del Hospital, o lo más cercano a la  obra y  la  organización para tener los materiales mínimos requeridos para cumplir con el programa ya que no existen espacios para  almacenar los mismos en el Hospital o predio.

- La contratista deberá contar con los sistemas de comunicación necesarios, que le permitan tener comunicación vía telefónica las 24 horas tanto con el Hospital.

- La contratista deberá considerar que cualquier información que sea expresada en forma oral, escrita, grafica, electrónica o en cualquier otra forma tiene el carácter de confidencial, razón por la que los licitantes se comprometen y obligan a tratarla con tal carácter y darle uso única y exclusivamente para el desarrollo del procedimiento de  invitación a cuando menos tres personas de que se trata; debiendo proceder con discreción en el uso del mismo, guardando estricta reserva de los asuntos del Hospital, de igual forma los licitantes serán responsables por el uso que sus empleados, factores o dependientes hagan de la mencionada información. la obligación mencionada subsistirá durante  el procedimiento de  invitación a cuando menos tres personas y de manera indefinida después de concluida la misma, con independencia de que resulte o no adjudicado el licitante de que se trate.

- Los trámites, como serían el trámite y la obtención por su cuenta y cargo, de las licencias, dictámenes o permisos que requiera conforme a las disposiciones aplicables para la debida ejecución de la obra, se ajustaran a lo previsto en la gaceta oficial del distrito federal de fecha de 12 de julio del 2006, relativo a la norma ambiental para el distrito federal NADF-007-RNAT-2004, que establece la clasificación y especificaciones de manejo para residuos de la construcción en el distrito federal. Los cuáles serán a cargo del Hospital.

- Los vehículos utilizados durante la obra deberán cumplir con la siguiente normatividad:

NOM-041-SEMARNAT-2006, que establece los límites máximos permisibles de emisión  de gases contaminantes  provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan gasolina como  combustible.

NOM-045-SEMARNAT-2006, que establece los niveles máximos permisibles de opacidad del humo, provenientes del escape de vehículos automotores en circulación  que usan diesel como combustible.

NOM-050-SEMARNAT-1993, que establece los niveles máximos permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del escape de vehículos automotores en circulación  que usan gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos.

Los camiones transportistas que trasladen los residuos de demolición y/o excavación, deben circular en los horarios permitidos por la autoridad competente y por rutas debidamente programadas y controladas, procurando que sean las más convenientes  a fin de evitar afectaciones a la vialidad. Deben circular siempre cubiertos  con lonas, incluso vacíos, para evitar las fugas de materiales  y la emisión de polvo.

La empresa contratista tendrá la obligación de presentar las papeletas de retiro y recepción de escombro en donde deberán aparecer los datos de los vehículos como son: marcas, no. de placas, nombre del chofer, lo anterior para verificar que se está cumpliendo la disposición de los materiales y escombros a un tiro autorizado.

Para prevenir las emisiones de partículas de polvo en la zona de obras, se debe regar periódicamente con agua tratada las zonas susceptibles a generarse. Se deberá acreditar conforme lo solicitado en el  en el artículo 74 del reglamento de Impacto Ambiental y Riego mediante los comprobantes de la contratación del servicio.

Con excepción de las maniobras que sean indispensables para la carga y descarga de materiales, queda prohibido estacionar vehículos de carga permanentemente sobre las calles aledañas a la zona de  obra, debiendo informar a los operadores de los mismos de tal restricción.

- El contratista deberá considerar contratar ante las autoridades correspondientes de la  Comisión Federal de Electricidad, el suministro de energía eléctrica, ya que el Hospital no proporcionara este servicio, por lo que deberá proveer, el uso de plantas generadoras de energía eléctrica, así como sus generadores para el equipo para soldar.

Por lo anterior se prohíbe la instalación provisional de tomas de energía eléctrica de las líneas de transmisión; cuando se requiera, se deberá obtener la autorización de la Comisión Federal de Electricidad.

El contratista deberá considerar que el Hospital no proporcionara agua de ninguna naturaleza para la obra, por lo que será necesario prevea el suministro mediante pipas de agua y considere el almacenamiento de agua en cisterna o tinacos.

- El Contratista está obligado a cumplir con el programa de obra y sus tiempos, independientemente de que por necesidades propias de la obra requiera ampliar sus jornadas de trabajo incluyendo días extraordinarios, por lo que el Hospital no reconocerá pagos extraordinarios generados por esta situación.

  - TESTIGO SOCIAL

Este procedimiento de  invitación a cuando menos tres personas no contará con la intervención de un Testigo Social. De acuerdo con el Programa para la Transparencia y Combate a la Corrupción del Gobierno Federal y según el Acuerdo por el que se establecen los lineamientos que regulan la participación de los testigos sociales en las contrataciones que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, publicados en el DOF el 16 de diciembre de 2004.

  - BITÁCORA ELECTRÓNICA Y CONVENCIONAL

Con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 09 de diciembre de 2005, se creó la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo del Gobierno Electrónico, con el propósito de promover y consolidar el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicaciones entre las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. En ése tenor, el 09 de septiembre de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el ACUERDO por el que se establecen los lineamientos para regular el uso del programa informático para la elaboración, control y seguimiento de la bitácora de obra pública por medios remotos de comunicación electrónica, el cual entró en vigor el 09 de diciembre de 2009, en razón de lo anterior, las obras públicas y servicios relacionados con las mismas, contratadas a partir de ésta fecha por el Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, se apegarán en forma estricta a éste ordenamiento y se implementará el Sistema de Bitácora Electrónica de Obra Pública para la Administración Pública Federal (BEOP). En caso de no poder llevarse a cabo este protocolo, ya sea porque la entidad no cuente con la plataforma informática requerida, en cuanto a recursos humanos y/o tecnológicos; o por razones determinadas por la misma Secretaría de la Función Pública; se optará por el uso de la bitácora convencional de forma escrita de acuerdo a lo señalado en la “Ley” y su “Reglamento”.

Para la realización de los presentes trabajos la entidad requerirá llevar a cabo el uso de la Bitácora a través de los medios de Bitácora Electrónica.

  - NORMAS PARA LOS CONTRATISTAS Y SU PERSONAL

El contratista es absoluto responsable de las obligaciones en su relación con sus trabajadores. El personal del contratista que labore en las instalaciones del Hospital deberá observar los puntos que a continuación se mencionan, los cuales son enunciativos, más no limitativos:

    - OBLIGACIONES

- Para tener acceso al sitio de ejecución de los trabajos, se deberá mostrar a los agentes de seguridad del Hospital, credencial vigente expedida por la propia empresa.

- Sujetarse a la revisión de bultos, bolsas, portafolios y objetos similares, tanto a la entrada como a la salida del lugar de la obra.

- Durante el tiempo que permanezca el personal del contratista, dentro de las instalaciones del Hospital, deberá portar en lugar visible el gafete de identificación que les proporcione el área de seguridad del Hospital.

- Informar de inmediato el extravío del gafete de identificación que les proporcione el área de seguridad del Hospital.

- La empresa contratista deberá proporcionar uniformes para el personal que labore para ellos.

- Cuidar la confidencialidad y el buen manejo de la información, los bienes y los valores que están bajo su cargo a fin de evitar una posible sustracción o utilización indebida.

- Cumplir con las disposiciones internas para prevenir accidentes, adoptando las medidas de higiene, seguridad y protección civil que al efecto disponga el Hospital.

- Acatar las órdenes, instrucciones e indicaciones de la coordinación, supervisión y del personal de seguridad del Hospital, para el uso de equipo e instalaciones, áreas de descanso y sanitarios.

- Guardar debido respeto y disciplina dentro de las instalaciones del Hospital, así como de la obra.

- El contratista deberá presentar cada mes una relación de los extintores y equipos de seguridad de su propiedad, que tendrá ubicados en el servicio.

- El contratista deberá cumplir con lo señalado en el artículo 199 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, el cual establece que el número de sanitarios portátiles, excusados o letrinas, será uno por cada veinticinco trabajadores o fracción excedente de quince, para cada frente de trabajo existente.

- Será responsabilidad única del Contratista atender cualquier asunto o demanda que provenga de cualquier sindicato de transportistas ó cualquiera demanda obrero patronal.

    - PROHIBICIONES

- Tomar, usar, destruir o sacar artículos y documentos propiedad del Hospital o de los empleados de éste.

- Tomar, usar, destruir o sacar equipo, bultos, bolsas, portafolios y objetos similares de los inmuebles del Hospital, sin la previa autorización del propio Hospital.

- Ingresar y/o consumir bebidas alcohólicas en las instalaciones, así como fumar en las áreas que no se encuentren destinadas para el efecto.

- Introducir cámaras fotográficas y de video sin previa autorización.

- Introducir a las áreas de trabajo, radio o grabadoras sin previa autorización.

- Conectar aparatos eléctricos en cualquier otro contacto o tablero que no sea el autorizado por los supervisores de los trabajos por parte del Hospital.

- Almacenar sustancias inflamables, solventes o tóxicas en grandes cantidades, que pudiera poner en riesgo la seguridad de los inmuebles. solo se permitirá mantener el material necesario, este almacenamiento deberá contar, en todo caso, con la opinión previa del Hospital.

- Almacenar desechos materiales en lugares diferentes a aquellos que se les asigne.

- Trasladar equipo pesado sin la debida precaución.

- Sobrecargar los contactos eléctricos.

- Hacer uso de la herramienta que pueda poner en riesgo la seguridad institucional, del personal, los equipos y los sistemas.

- Correr en las instalaciones de la obra.

- Bloquear o retirar los equipos o señalamientos de seguridad.

- Transitar en áreas diferentes a aquellas en las que deban desempeñar sus actividades.

- Tomar, durante su permanecía en los inmuebles, fotografías, videos y cualquier otra clase de imagen, salvo que exista autorización por escrito del Hospital.

- Retirar de las instalaciones del Hospital cualquier bien o producto del desmantelamiento sin la autorización de la Entidad.

- Alterar el orden o establecer conductas fuera de la norma jurídica aplicable.

    - PREVENCIÓN

- El personal técnico y obrero que efectúe trabajos dentro de las instalaciones, deberá tener sus herramientas en perfecto estado.

- Ser responsable único de sus pertenencias.

- Los cables de sus herramientas eléctricas deben ser de uso rudo incluyendo la clavija.

- Las extensiones eléctricas, no deberán estar remendadas o con alambres sin recubrimiento.

- Hacer buen uso de las instalaciones y equipo como lo son: sanitarios, contactos eléctricos, tableros de control de energía y las instalaciones de seguridad en general.

- Queda estrictamente prohibido verter líquidos inflamables y otro tipo de contaminantes en la red de drenaje de las instalaciones.

- Todo residuo, estopa, trapos y otros impregnados de sustancias inflamables deberán ser depositados en envases metálicos provistos de tapa, responsabilizándose el contratista encargado de la obra a retirarlos al concluir las labores del día.

- La aplicación de solventes deberá realizarse en áreas abiertas y/o espacios autorizados por seguridad, solicitando en su caso, equipo de extinción de incendios, en prevención de cualquier contingencia, éste será proporcionado por el personal de seguridad del contratista.

- Las compañías deberán capacitar a su personal para el uso y manejo del equipo que utilicen.

    - SEGURIDAD

  - Utilizar el equipo de seguridad necesario para realizar el trabajo de su especialidad y para la operación de su material, herramienta y equipo

  - El contratista debe proporcionar a su personal, equipos de protección acordes a cada uno de los trabajos que van a efectuar.

  - El personal del contratista debe usar invariablemente; vestimentas y equipos adecuados para las  actividades que van a efectuar.

  - El contratista debe contar con su botiquín de primeros auxilios básicos, provisto de productos de primera necesidad en la atención de emergencias.

  - Se abstendrá de realizar trabajos que pongan en riesgo al personal e instalaciones, así como el uso excesivo de materiales inflamables con labores que generen flama abierta o chispa.

- CAPITULO 11: INCONFORMIDADES

Los licitantes podrán interponer inconformidad ante la Secretaría de la Función Pública, con domicilio en: Insurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México, C.P. 01020,  por actos del procedimiento de contratación que contravengan las disposiciones que rigen las materias objeto de la convocatoria del presente procedimiento o ante el Órgano Interno de Control en el Hospital, cuyas oficinas se ubican en la Unidad 206, del mismo Hospital, en días hábiles, cuando dichos actos se relacionen con:

- La convocatoria, o la(s) junta(s) de aclaraciones, siempre y cuando el interesado haya manifestado su interés por participar en el procedimiento, al obtener la convocatoria y sus anexos, debiendo expresar su objeción, con los argumentos y razones jurídicas que la funden.

En este supuesto, la inconformidad sólo podrá presentarse por el interesado dentro de los seis días hábiles siguientes a la celebración de la última junta de aclaraciones;

- Los actos cometidos durante el acto de presentación y apertura de proposiciones, y el fallo.

En este caso, la inconformidad sólo podrá presentarse por el licitante que haya presentado proposición, dentro de los seis días hábiles siguientes a la junta pública en la que se dé a conocer el fallo, o en los casos que no se haya celebrado junta pública, el término contará a partir de la fecha en la que se le haya notificado al licitante.

- La cancelación del procedimiento.

En este supuesto, la inconformidad sólo podrá presentarse por el licitante que hubiere presentado proposición, dentro de los seis días hábiles siguientes a su notificación.

- Los actos y omisiones por parte de la convocante que impidan la formalización del contrato en los términos establecidos en la presente convocatoria o en la Ley.

En esta hipótesis, la inconformidad sólo podrá presentarse por quien haya resultado adjudicado, dentro de los seis días hábiles posteriores a aquél en que hubiere vencido el plazo establecido en el fallo para la formalización del contrato o, en su defecto, el plazo legal.

Los licitantes que hayan presentado proposición conjunta, la inconformidad solo será procedente si se promueve conjuntamente por todos los integrantes de la misma.

- CAPITULO 12: DOCUMENTOS ANEXOS

Son los que se listan a continuación:

    - Catálogo de Conceptos

    - Modelo de Contrato

    - Documentos anexos descritos en el numeral 7.5 de la presente convocatoria